PABLO MATEOS CAMBLOR

Tutor: Giannicola Scarpa

Benchmarking y review de librerías de simulación cuántica en Python y Rust

Grado en Ingeniería del Software

Proyecto Fin de Grado

# Índice

Índice	i

Índice de Tablas	iii

Índice de Figuras	v

Objetivos	vi

Resumen	vii

Abstract	viii

1.	Introducción	11

1.1	Contexto	11

1.2	Motivación	11

1.3	Objetivos	11

1.4	Alcance	11

2.	Estado del Arte	12

2.1	Computación cuántica y simulación clásica	12

2.1.1	Los bits y los qubits	12

2.1.2	Modelos de computación cuántica	12

2.1.3	Problemas cuánticos clásicamente intratables	13

2.1.4	Simulación de circuitos cuánticos	13

2.1.5	El hardware cuántico real y sus limitaciones	13

2.2	Benchmarks de simuladores cuánticos previos	14

2.2.1	Métricas de evaluación de simuladores	14

2.2.2	Suites y comparaciones entre benchmarks existentes	15

2.2.3	Limitaciones de los benchmarks previos	15

2.3	Rust en computación de alto rendimiento	16

2.3.1	Rust como lenguaje de sistemas moderno	16

2.3.2	Adopción en computación científica y HPC (High Performance Computing)	16

2.3.3	El patrón Rust + Python	17

3.	Especificaciones y requisitos	17

3.1	Especificaciones del sistema	17

3.1.1	Visión general	17

3.1.2	Algoritmos evaluados	19

3.1.3	Arquitectura	22

3.1.4	Frameworks	23

3.1.5	Imagen de Docker	27

3.1.6	Salida de datos	28

3.2	Requisitos del sistema	29

3.2.1	Requisitos funcionales	29

3.2.2	Requisitos no funcionales	30

3.2.3	Requisitos de entorno	30

3.3	Especificación de las pruebas	30

4.	Herramientas utilizadas	31

4.1	Docker	31

4.2	Python y uv	31

4.3	Rust y Cargo	31

4.4	Supabase	31

4.5	Git y GitHub	32

5.	Desarrollo del Proyecto	32

5.1	Hito: Revisión bibliográfica y definición de alcance	32

5.2	Hito: Diseño de la arquitectura del sistema	34

5.3	Hito: Implementación de Qiskit	36

5.4	Hito: Implementación de Cirq	38

5.5	Hito: Implementación de CudaQ	38

5.6	Hito: Implementación de QDisLib y circuit cutting	38

5.7	Hito: Implementación de q1tsim	38

5.8	Hito: Implementación de quantr	38

5.9	Hito: Implementación de quantrs2	38

5.10	Hito: Implementación de qcgpu	38

5.11	Hito: Infraestructura Docker y CI/CD	38

5.12	Hito: Integración con Supabase	38

5.13	Hito: Ejecución del benchmark y recogida de datos	38

5.14	Hito: Redacción de la memoria TFG	38

5.15	Validación del proyecto	38

1.	Planificación y presupuesto del proyecto	39

2.	Impacto social y medioambiental	39

3.	Conclusiones	39

4.	Líneas futuras	39

5.	Glosario de términos	39

6.	Anexos	39

Bibliografía	39

# Índice de Tablas

# Índice de Figuras

# Objetivos

# Resumen

# Abstract

# Introducción

## Contexto

La computación cuántica es un campo emergente de la informática y la ingeniería que aprovecha las cualidades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas que superan las capacidades de los ordenadores clásicos más potentes. Para ejecutar algoritmos cuánticos son necesarios ordenadores cuánticos que, en lugar de usar bits para realizar cálculos, usan qubits. Estos ordenadores son muy costosos de fabricar y mantener, pero por fortuna se pueden simular por completo en ordenadores clásicos, aunque con un grave coste de eficiencia.

Con el objetivo de llevar a cabo estas simulaciones, se han creado diversos frameworks que facilitan su implementación en forma de librerías de simulación cuántica. Esto es muy relevante, ya que una ejecución en un ordenador clásico que simula uno cuántico es mucho más barata que una ejecución en un ordenador cuántico real y puede resultar muy útil en el ámbito de la investigación gracias a esta ventaja económica. La clave principal es que cada una de estas librerías se motiva y desarrolla de manera distinta, por lo que cada una tiene sus propias particularidades en aspectos relevantes como el comportamiento y el grado de eficiencia.

## Motivación

La eficiencia de la simulación de un algoritmo depende de tres variables: el propio algoritmo, como ocurriría en un ordenador cuántico real; el número de qubits con los que se ejecuta, que aumentan exponencialmente la complejidad a medida que aumenta su cantidad, y el hardware sobre el que se ejecuta, ya que lógicamente un hardware con mayor capacidad de cálculo manejará mejor la simulación.

Esto plantea una serie de preguntas: ¿cuál es la librería de simulación cuántica más eficiente?, ¿cuál simula con mayor exactitud?, ¿hay algunas más consistentes que otras en cualquiera de estos aspectos?, ¿qué otras diferencias tangibles hay entre estas librerías y sus entornos de ejecución? Estas son las preguntas que nos proponemos responder en este proyecto mediante una serie de pruebas de rendimiento.

Dado que ya contamos con una gran cantidad de elementos, no queremos complicar más la extracción de datos, por lo que una comparación directa entre librerías de simulación cuántica debería realizarse en entornos homogéneos en la medida de lo posible, aunque con hardware variable. Es aquí donde entra en juego la herramienta Docker, que nos permite encapsular el entorno en un contenedor, controlar el entorno de ejecución y ampliar el hardware al que se tiene acceso sin modificar los detalles de este.

## Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es ejecutar algoritmos pesados en cada librería con complejidad ascendente para llevar al límite los equipos en los que se ejecuten y poder observar diferencias tangibles de rendimiento no solo entre librerías distintas, sino también entre dos instancias de la misma librería que se ejecutan bajo distintos niveles de carga.

## Alcance

La gran mayoría de las librerías de simulación cuántica están escritas en el lenguaje de programación Python, pero en los últimos años se han desarrollado varias librerías de este tipo en Rust, un lenguaje extremadamente eficiente y ligero por diseño. Por este motivo, hemos decidido incluir también unas pocas.

Las librerías de Python que vamos a comparar son Qiskit, Cirq, CudaQ y QDisLib, mientras que las de Rust son q1tsim, quantr, quantrs2 y qcgpu. Cada una de estas librerías tiene sus particularidades y hay entornos en los que algunas se tienen que saltar.

Por otro lado, los algoritmos seleccionados para la evaluación comparativa son los de Shor y Grover: un algoritmo de factorización por búsqueda de periodos y otro de búsqueda en conjuntos, respectivamente. Para llevar a cabo la progresión ascendente, se ha realizado una selección de valores distinta para cada algoritmo. En el caso de Grover, podemos decidir de manera muy directa cuántos qubits va a usar, así que los usamos como variable, mientras que en Shor el número de qubits a usar se determina en función del número a factorizar, por lo que le asignamos una serie de números para los que ya se conocen los qubits necesarios.

# Estado del Arte

## Computación cuántica y simulación clásica

### Los bits y los qubits

La principal diferencia entre un bit clásico y un qubit radica en la cantidad de valores que pueden representar. Mientras que un bit clásico puede representar exactamente dos estados posibles (0 y 1), un qubit puede representar una superposición de esos dos estados simultáneamente, que se describe matemáticamente con la fórmula α0+β1, para la que α y β son amplitudes complejas que satisfacen α2+β2=1. Al medir el qubit, su valor colapsa a 0 con probabilidad α2 o, por el contrario, a 1 con probabilidad β2.

Esto significa que, para un sistema de n qubits se requieren 2n amplitudes complejas para describir su estado completo, lo que se vuelve inviable rápidamente en términos de memoria para un ordenador clásico, pues con N = 50 necesitaríamos 1015 amplitudes distintas, por ejemplo. Otro factor que dificulta la simulación eficiente de estos sistemas es la interferencia cuántica, un fenómeno similar a las ondas en el aire o el agua, en el que, al medir varios qubits simultáneamente, los valores correctos interfieren constructivamente entre sí, mientras que el ruido lo hace destructivamente. Estas son las razones principales del coste exponencial de la simulación cuántica en ordenadores clásicos, pero, al mismo tiempo, son la fuente de la eficiencia cuántica, ya que un ordenador cuántico opera nativamente en este espacio de 2n estados paralelos y aplica la interferencia de forma pasiva.

Además de la superposición y la interferencia, los qubits pueden influir en el estado en el que colapsan otros qubits a través del entrelazamiento, algo que la computación clásica no puede hacer y que aumenta la brecha entre ambas ramas.

### Modelos de computación cuántica

La computación cuántica tiene tres implementaciones predominantes: el modelo diabático, la computación cuántica basada en medidas (one-way computing) y los circuitos cuánticos. Estos últimos no solo son los más predominantes, sino que también son en los que se enfoca este proyecto.

Al igual que sus contrapartes clásicas, el modelo de circuitos cuánticos describe los programas como una secuencia de puertas cuánticas a las que se someten una serie de qubits con un valor conocido y cuyo valor se mide al final. Estas puertas cuánticas son operaciones unitarias representadas en forma de matriz compleja y se disponen en una secuencia que describe el algoritmo completo.

Este método no solo es el que usan todos los frameworks que comparamos en este proyecto, sino que también es el estándar de facto para todas las implementaciones, tanto físicas como simuladas, de los algoritmos cuánticos.

### Problemas cuánticos clásicamente intratables

La ventaja cuántica es más circunstancial que universal. Si bien es cierto que los algoritmos cuánticos operan en un espacio de estados superpuestos mucho mayor, esto solo supone una ventaja significativa para los problemas que puedan aprovechar la interferencia y el entrelazamiento.

Los algoritmos que vamos a utilizar para comparar frameworks en este proyecto trabajan en dos de estos casos ventajosos: La búsqueda en espacios no estructurados, para la que la forma más eficiente de resolución clásica tiene una complejidad On, mientras que cuánticamente se obtiene una aceleración cuadrática que la reduce a On con el algoritmo de Grover, y la factorización de enteros, para la que la computación cuántica reduce la complejidad subexponencial del mejor algoritmo clásico (criba del cuerpo de números) a una complejidad meramente polinómica con el algoritmo de Shor.

En ambos casos, se puede obtener una ventaja real, ya que cada uno utiliza un mecanismo cuántico sin equivalente eficiente clásico. En el caso de Grover, se emplea la amplificación de amplitud, mientras que en el de Shor se utiliza la transformada cuántica de Fourier.

### Simulación de circuitos cuánticos

Como ya hemos establecido, la simulación cuántica es un proceso costoso, pero dentro de este marco hay varias maneras de llevarla a cabo:

El método más común es la simulación por vector de estado, que representa los 2n estados en un vector de esa misma longitud sobre el que se aplica cada puerta como una multiplicación matricial. Se trata de un método muy preciso, pero su límite práctico oscila entre los 30 y los 50 qubits, dependiendo del hardware.

Existen diversas alternativas a la simulación por vector de estado que se aplican a circuitos más grandes. Un ejemplo es la matriz de densidad, que se utiliza en sistemas con mucho ruido y tiene un coste de 4n. Por otro lado, las redes tensoriales son más eficientes en circuitos con poco entrelazamiento.

En la actualidad, Google e IBM han situado el umbral de «supremacía cuántica» (el límite práctico) en 53-60 qubits para circuitos aleatorios profundos. No obstante, se han dado casos en los que estas cifras han sido superadas mediante el uso de técnicas híbridas y simuladores optimizados.

Todos los frameworks que se prueban en este proyecto utilizan el vector de estado, por lo que los resultados que se obtienen son el resultado directo de esta técnica.

### El hardware cuántico real y sus limitaciones

Actualmente, existen diversas corrientes para formar qubits y construir ordenadores cuánticos. Cada corriente tiene sus ventajas y desventajas.

IBM y Google utilizan superconductores, el ecosistema más maduro, que pueden ejecutar puertas muy rápidamente y se integran muy bien con la electrónica clásica. Sin embargo, tienen un tiempo de coherencia muy corto y, además, el hecho de que no se haya descubierto un superconductor a temperatura ambiente hace que estos componentes deban mantenerse en condiciones de frío extremo para funcionar.

Otras empresas, como IonQ y Quantinuum, optan por los iones atrapados, que tienen una fidelidad muy alta, tiempos de coherencia muy largos y conectividad total entre los qubits. El gran inconveniente de esta tecnología es que no se puede escalar fácilmente y la ejecución de puertas es muy lenta.

PsyQuantum adopta la ruta fotónica para la implementación cuántica, que no solo funciona perfectamente a temperatura ambiente, sino que también es compatible con la fibra óptica y se puede escalar potencialmente con la fabricación de chips. El principal inconveniente de este método es su implementación, ya que aislar fotones y forzar sus interacciones es extremadamente complicado.

Por último, pero no menos importante, Microsoft apuesta por los qubits topológicos, cuya principal ventaja es su robustez intrínseca frente al ruido, aunque se trata de una tecnología inmadura que no se ha demostrado a escala.

Todas estas tecnologías comparten el mismo problema: el ruido acumulado limita enormemente la profundidad de los circuitos que se pueden implementar. A esto se le conoce como la era NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Los algoritmos de Shor y Grover requieren una profundidad de ordenes de magnitud mayor que la actualmente permitida por estos sistemas, por lo que la única manera de estudiarlos es mediante la simulación cuántica.

## Benchmarks de simuladores cuánticos previos

### Métricas de evaluación de simuladores

No existe un método único para evaluar el rendimiento de los simuladores cuánticos, ya que, en función del objetivo de la evaluación, suelen adoptarse enfoques distintos. Dicho esto, generalmente se pueden distinguir dos casos: las métricas estáticas del circuito y las métricas dinámicas de ejecución.

Las métricas estáticas son valores inherentes a cada circuito y no dependen del simulador. Algunos de los valores más utilizados son la profundidad del circuito (el número de capas de puertas que deben ejecutarse secuencialmente), el número total de puertas y el T-count (el número de puertas de Toffoli, que son las más costosas de implementar con corrección de errores). Para obtener estas métricas ya existen suites como MQT Bench y QASMbench, que tienen muchos de estos circuitos (incluidos los que vamos a usar) catalogados para facilitar las comparaciones.

Las métricas dinámicas, por otro lado, miden el propio simulador y recopilan datos durante la ejecución para evaluar el rendimiento. La métrica dinámica más común es el tiempo de pared (wall time) en función del número de qubits, que debe su popularidad a su capacidad para mostrar la eficiencia con la que escala el algoritmo en función de la cantidad de qubits utilizados. Trabajos como los de Jamadagni et al. (2024), que comparaban librerías de simulación cuántica en Python, C++ y Julia, y los de Guolong Zhong et al. (2025), que comparaban la eficiencia de CPU y GPU en la realización de simulaciones, utilizan esta métrica. IBM propone el uso del Quantum Volume como una métrica agregada que combina la anchura, la profundidad y la fidelidad del circuito. Aunque deriva de dos métricas estáticas, sigue utilizando la fidelidad, que depende del tiempo de ejecución. En cualquier caso, el Quantum Volume está más orientado a ordenadores cuánticos reales. Por otro lado, Lubinski et al. (2023) amplían las métricas para adaptarlas a aplicaciones reales y miden las tasas de éxito de algoritmos completos.

El consumo de memoria aparece de forma menos sistemática y la mayoría de los trabajos lo obvian o lo mencionan de forma secundaria, ya que no lo consideran importante. Lo mismo ocurre con la fidelidad estadística de los resultados, ya que se asume que los simuladores son exactos sin llevar a cabo una verificación empírica contra la distribución esperada.

### Suites y comparaciones entre benchmarks existentes

Actualmente, existen dos suites de circuitos predominantes: QASMbench y MQT Bench, que presentan una serie de diferencias. Por un lado, QASMbench funciona como un catálogo o corpus estándar de circuitos NISQ clasificados por dominio, mientras que MQT Bench sirve como generador de circuitos a distintos niveles de compilación: sin optimizar, optimizado y nativo. Aunque cada una de estas suites tiene una utilidad muy específica, ambas sirven como buen punto de partida para realizar comparaciones, como se explica en el apartado anterior.

Antes de hablar de los benchmarks de simuladores, quiero mencionar brevemente los benchmarks sobre QPU, principalmente los proyectos SupermarQ, una suite de benchmarking de Teague Tomesh et al. (2022), y QED-C, una serie de benchmarks orientados a aplicaciones de Lubinski et al. (2023). La existencia de estos benchmarks sobre QPUs justifica que la simulación en hardware clásico tenga su propio espacio de evaluación.

En lo que respecta a las comparativas directas entre simuladores cuánticos, uno de los trabajos más destacables es el estudio de Jamadagni et al. (2024), que comparó 24 simuladores en un clúster HPC real. De todas las comparativas de simuladores que funcionan por vector de estado, esta es, con diferencia, la más exhaustiva hasta la fecha, y expone diferencias de rendimiento entre paquetes de hasta tres órdenes de magnitud. Por otro lado, otro proyecto muy relevante es el nuevo simulador Q2Chemistry (2025), que se compara con otros nueve simuladores, como Qiskit, Qulacs o Qsim, y sale ganando. Este es un gran ejemplo de lo que mencionaba antes: un benchmark orientado a aplicaciones concretas.

### Limitaciones de los benchmarks previos

La principal limitación de los proyectos mencionados es la que justifica este proyecto: las librerías de Rust. Todos los proyectos anteriores cubren librerías en Python, C++ y Julia, pero ninguno abarca las librerías de Rust. La razón por la que esto supone un vacío considerable es que Rust es un lenguaje extremadamente eficiente y veloz, por lo que cualquier forma de simulación en él debería ser probada. Esto se abordará en el siguiente apartado.

Los estudios más rigurosos (Jamadagni) no son reproducibles en hardware de consumo porque utilizan clústeres institucionales con Singularity. Por esta razón, el entorno de ejecución de este proyecto es Docker. Además, la mayoría de los trabajos utilizan RQC o QFT como carga de trabajo, que no solo no son especialmente exigentes en cuanto a la capacidad de computación, sino que no tienen la misma aplicación práctica directa que los algoritmos que se utilizan en este trabajo. Esto hace que no solo no reflejen el uso de algoritmos reales, sino que tampoco exijan el máximo rendimiento de las librerías.

Como hemos mencionado anteriormente, la memoria no se tiene en cuenta como métrica importante, o al menos no como una métrica de mucho peso. Sin embargo, al trabajar con simuladores que se ejecutan en hardware clásico y, precisamente, al tratarse de procesos que consumen mucha memoria al funcionar con un vector de estado, la optimización de este recurso es bastante prioritaria. También se ha mencionado anteriormente que estos trabajos omiten la comprobación de la fidelidad estadística de los resultados producidos. Esto es algo que prácticamente todos los proyectos anteriores dan por hecho, pero, como hemos comprobado, no siempre es así.

Por último, hay un factor que actúa como espada de doble filo: no solo justifica este proyecto, sino que también lo perjudicará en el futuro. Con la salida de nuevas versiones, muchas comparativas se quedan rápidamente obsoletas. Esto justifica el proyecto, ya que una comparativa actualizada siempre es mejor, pero con el paso del tiempo le pasará factura, igual que a los demás.

## Rust en computación de alto rendimiento

### Rust como lenguaje de sistemas moderno

Rust nació como proyecto personal de Graydon Hoare en 2006 y más tarde fue adoptado por Mozilla en 2010. Nació con el expreso propósito de superar a C++ sin sacrificar rendimiento. Lo consiguió principalmente resolviendo un problema común en los lenguajes de alto nivel: la tensión entre control y seguridad, sin necesidad de utilizar recolector de basura.

Rust usa un modelo de propiedad y préstamo de referencia en el que la memoria se gestiona en tiempo de compilación, lo que elimina problemas comunes como use-after-free, double-free y data races, ya que las variables solo pueden estar en dos estados: o bien solo puede acceder a ellas un proceso y son mutables, o bien pueden acceder a ellas varios procesos y son inmutables. Además, está diseñado de forma que las abstracciones (genéricos, iteradores, etc.) se resuelven en la compilación mediante monomorfismo, por lo que no suponen un coste extra en tiempo de ejecución.

En cuanto a su rendimiento, en los benchmarks de Bugden y Alahmar (2022), este lenguaje gana en dos métricas de CPU y es segundo solo tras C en consumo de memoria.

### Adopción en computación científica y HPC (High Performance Computing)

Tradicionalmente, Fortran y C han dominado el HPC, pero Rust se presenta como una alternativa al ofrecer seguridad de memoria garantizada en la compilación con un control de memoria equivalente al de C. Se nota que está teniendo una buena acogida por parte de la comunidad, ya que ha ganado el premio «most loved language» de Stack Overflow durante ocho años consecutivos (2016-2023) y ha sido adoptado por Mozilla, Discord, Dropbox y Meta.

La clave del HPC es el paralelismo y, aunque Rust lo soporta de forma nativa, su biblioteca Rayon, conocida por convertir elementos secuenciales, como iteradores, en procesos paralelos con work-stealing, lo simplifica tanto que es capaz de competir con C en HPC sin depender de OpenMP. Según el estudio de Constanzo et al. (2021), quienes compararon implementaciones equivalentes de una simulación N-body gravitacional en Rust y C sobre un servidor de 112 hilos, Rust alcanza un rendimiento comparable al de C cuando se aplican las mismas optimizaciones de paralelismo y vectorización, incluida la librería Rayon, que le proporciona una aceleración de 50x con respecto a su rendimiento en serie.

Como detalle adicional, la eliminación de las carreras de datos es una ventaja directa en el código paralelo de HPC, ya que elimina muchos errores difíciles de solucionar.

### El patrón Rust + Python

El ecosistema científico está dominado por Python gracias a sus librerías especializadas (NumPy, SciPy, Qiskit), pero este lenguaje no puede alcanzar nativamente el rendimiento requerido para HPC debido al GIL, que básicamente imposibilita el paralelismo, y a la sobrecarga del intérprete, que es muy alta porque las operaciones resultan más caras que en otros lenguajes.

El estándar de facto para exponer código Rust como módulo Python es Maturin: Py03 define los vínculos y Maturin compila y empaqueta la extensión como un archivo wheel, lo que minimiza el coste de la interoperación y permite que Python ejecute código eficiente sin pasar por el GIL ni por el recolector de basura. De hecho, varias de las librerías de simulación cuántica en Rust que hemos probado en este proyecto (qcgpu y quantr) cuentan con una API de Python construida sobre este patrón.

Sin embargo, en este proyecto no utilizamos este patrón; tanto los simuladores en Python como los de Rust se ejecutan como subprocesos invocados por un orquestador. Los segundos están precompilados como binarios e invocados desde ese estado y se comunican mediante JSON a través de la salida estándar. Si bien es cierto que este enfoque sacrifica la ergonomía, se trata de una decisión deliberada con el objetivo de conseguir un aislamiento total de procesos. De este modo, las mediciones de su rendimiento, como el tiempo de ejecución o el consumo de memoria, reflejan exclusivamente el simulador y evitan la interferencia del orquestador.

# Especificaciones y requisitos

En este capítulo se definirán las características y el funcionamiento del proyecto a desarrollar.

## Especificaciones del sistema

### Visión general

El sistema desarrollado para este proyecto es una herramienta de benchmarking automatizado que ejecuta algoritmos cuánticos sobre múltiples frameworks y recopila métricas de rendimiento de forma centralizada.

Los resultados obtenidos, junto con una serie de metadatos de hardware, se envían a una base de datos centralizada o, en su defecto, a un archivo JSON, lo que permite agregar mediciones de distintos colaboradores con distintos equipos y mantener la trazabilidad de las ejecuciones.

El flujo de ejecución, que se detalla en el diagrama de secuencia de la ilustración I, deja bastante claras las tres principales decisiones de diseño que entran en juego. Cada simulador se ejecuta como un subproceso independiente, lo que garantiza que un fallo en un simulador no interrumpe el resto y que, lo que es más importante, las mediciones de tiempo y memoria se centran exclusivamente en él. El lanzador analiza previamente el equipo, no solo para recoger los metadatos de hardware mencionados anteriormente, sino también para determinar cuántas ejecuciones se llevarán a cabo y con qué configuración. Estas decisiones se basan en dos factores: si se dispone de una GPU dedicada, se lanzan ejecuciones con y sin GPU; y si se está en una arquitectura ARM y QEMU está disponible, se realiza una pasada en nativo y otra en emulado con QEMU. Una vez dentro del contenedor, el orquestador lanzará ejecuciones secuenciales de un framework tras otro, iterando por número de qubits horizontalmente. Por cada número de qubits completado, se recopilan las ejecuciones y se guardan en la base de datos.

Ilustración I

### Algoritmos evaluados

#### Algoritmo de Grover

El circuito de Grover consta de tres fases bien diferenciadas que se ejecutan en secuencia. La primera es la preparación del estado inicial, que consiste simplemente en aplicar una puerta Hadamard a cada qubit del registro. El resultado es una superposición uniforme de todos los estados posibles, de modo que todos tienen exactamente la misma amplitud de probabilidad. La segunda fase es el núcleo del algoritmo y consiste en repetir un número determinado de veces un bloque compuesto por dos operadores: el oráculo de fase y el operador de difusión de Grover. La tercera y última fase consiste en medir el registro, lo que provoca el colapso del estado cuántico y produce un resultado clásico.

El oráculo de fase es el componente que codifica el problema de búsqueda en el circuito. Su función es voltear exclusivamente la fase del estado objetivo, es decir, multiplicar su amplitud por menos uno sin alterar la amplitud de ningún otro estado. Desde el punto de vista del vector de estado, esto equivale a una reflexión respecto al hiperplano ortogonal al estado objetivo. El circuito que implementa este oráculo en la prueba de referencia primero coloca puertas X en todos los qubits donde el estado objetivo tiene un cero, de modo que el estado objetivo se mapea temporalmente al estado todo-unos. A continuación, aplica una puerta Z multi-controlada sobre todos los qubits, que invierte la fase únicamente del estado todo-unos. Por último, anula las puertas X para restaurar el mapeo original. En resumen, solo ha cambiado de signo el estado objetivo.

El operador de difusión, que en la literatura especializada aparece a veces como inversión respecto a la media, realiza la operación complementaria. Su función es amplificar la amplitud del estado que el oráculo acaba de marcar negativamente, lo que conlleva una reducción de las amplitudes de todos los demás. Geométricamente, se trata de una reflexión respecto al estado de superposición uniforme inicial. El circuito que lo implementa aplica un Hadamard a todos los qubits, luego una inversión de fase sobre el estado todo-ceros mediante el mismo esquema de puertas X y puerta Z multi-controlada, y finalmente otro Hadamard. Al combinarlo con el oráculo, cada iteración completa del bloque hace que el estado cuántico rote, acercándose así al estado objetivo en el espacio de amplitudes.

El número de iteraciones que hay que aplicar no es arbitrario. Existe un número óptimo a partir del cual, si se ejecutan más iteraciones, el resultado empeora porque el estado pasa de largo del objetivo y se aleja de nuevo. Ese número óptimo es aproximadamente π/4 multiplicado por la √(2) elevado a n, redondeado al entero más próximo. Para tres qubits, el número óptimo es de dos iteraciones. Para n igual a 9 qubits, son 12 iteraciones. En el benchmark, se calcula automáticamente a partir de n, a menos que se especifique un valor explícito.

Al medir el registro al final, si se ha aplicado el número correcto de iteraciones, el estado objetivo aparecerá con una probabilidad cercana a 1. El resultado de la medición es una cadena de bits que codifica en binario el índice del elemento buscado. En el benchmark, se utiliza una búsqueda con solución única: hay exactamente un estado objetivo por ejecución, lo que corresponde al caso canónico del algoritmo y es el más habitual en la literatura de benchmarking. El objetivo se fija como parámetro de entrada y la corrección de la simulación se evalúa comprobando que la distribución de los resultados de la medición asigna la mayor parte de la probabilidad al estado correcto, cuantificado mediante la divergencia de Jensen-Shannon respecto a la distribución ideal.

Ilustración II

#### Algoritmo de Shor

El problema que aborda el algoritmo de Shor es la factorización de números enteros compuestos en sus factores primos. A diferencia del algoritmo de Grover, cuya estructura de circuito es relativamente compacta y uniforme, el algoritmo de Shor combina una fase puramente clásica de preprocesamiento, un subproblema cuántico de estimación de fase y una fase de postprocesamiento también clásica. La idea principal es que factorizar N se puede reducir a hallar el orden de un entero A elegido al azar respecto al módulo N, donde el orden es el menor entero positivo r que cumple que A elevado a r es congruente con 1 módulo N. Si se conocen r y r es par, y A elevado a r/2 no es congruente con menos uno módulo N, entonces el máximo común divisor de A elevado a r/2 más o menos uno da un factor no trivial de N con alta probabilidad.

La fase de preprocesamiento clásico resuelve los casos especiales antes de invocar el circuito cuántico, ya que, en la práctica, una parte significativa de las instancias del problema tienen atajos directos. Si N es par, el factor 2 se devuelve de inmediato. Si N es una potencia perfecta de algún entero, la base de esa potencia es el factor. Si el candidato A, elegido al azar, tiene un máximo común divisor mayor que uno con N, ese mismo divisor ya es un factor y no hay nada más que hacer. Solo cuando ninguna de estas condiciones se cumple, se construye y ejecuta el circuito cuántico.

El circuito de estimación de orden n utiliza un total de 4n + 2 qubits, siendo n el número de bits de N, es decir, el techo del logaritmo en base dos de N. Hay tres registros diferenciados. El primero es el registro de control, que tiene 2n qubits y contiene la superposición cuántica sobre la que se realiza la estimación de fase. El segundo es el registro objetivo, de n qubits, que comienza en el estado uno y sobre el que se aplican las operaciones aritméticas controladas. El tercero es el registro de ancilla, de n + 2 qubits, que se utiliza como espacio de trabajo para la aritmética modular y se reinicializa a cero al finalizar cada operación. El registro de control se inicializa con Hadamard en todos sus qubits para obtener una superposición uniforme. El registro objetivo se inicializa en el estado 1, que es el punto de partida para la exponenciación modular.

El núcleo computacional del circuito es la exponenciación modular cuántica, que implementa la operación que mapea el estado del registro objetivo a A elevado a la potencia codificada en el registro de control, todo ello en aritmética módulo N. Esta operación se descompone en multiplicaciones modulares controladas sucesivas, y cada multiplicación, a su vez, en sumas modulares controladas. La implementación se basa en el trabajo de Beauregard de 2002, que lleva a cabo todas las operaciones aritméticas en el dominio de la transformada de Fourier cuántica. En lugar de operar directamente sobre los estados computacionales, el circuito aplica la transformada de Fourier cuántica (QFT, por sus siglas en inglés) al registro objetivo, realiza las sumas como rotaciones de fase controladas en el dominio de Fourier y, por último, deshace la QFT para recuperar el resultado. Esto permite implementar la adición de un número entero clásico a un registro cuántico utilizando únicamente puertas de fase controladas, sin necesidad de qubits de acarreo, por lo que se reduce sustancialmente el número de ancillas necesarias en comparación con las implementaciones basadas en sumadores con acarreo.

La clase AdderCircuit, que extiende QuantumCircuit, encapsula toda la jerarquía de operaciones aritméticas. En la base se encuentran los métodos para sumar un entero clásico a un registro cuántico, con y sin control. A partir de ahí, se construyen las sumas modulares, tanto de clásico a cuántico como de cuántico a cuántico. Sobre las sumas modulares se construyen las multiplicaciones modulares controladas y, sobre estas, la exponenciación modular. El método exponentiate_modulo se invoca directamente desde el circuito de estimación de orden y es el que domina por completo la profundidad y el número de puertas del circuito resultante.

Una vez ejecutado el circuito y medido el registro de control, el resultado es un número entero que se aproxima a un múltiplo de 2 elevado a 2n dividido por r. Para obtener r a partir de esta aproximación, se aplica el algoritmo de fracciones continuas, que permite hallar la fracción p/q en sus términos más bajos, de modo que q sea candidato a ser el orden buscado. Hay que verificar que A elevado a q sea efectivamente congruente con 1 módulo N, ya que la medición puede dar como resultado un múltiplo del orden en lugar del propio orden, y no todas las fracciones continuas convergen al denominador correcto. Si la verificación falla, se repite el experimento con el mismo A o con otro distinto.

La naturaleza probabilística del algoritmo es inherente y no se debe a un defecto de implementación. El éxito en cada intento depende de que el valor medido corresponda a un múltiplo de 2 elevado a 2n/r con denominador reducido igual a r, lo que ocurre con una probabilidad que disminuye cuando r tiene muchos factores pequeños. En la evaluación de referencia se permite un número limitado de intentos por instancia antes de declarar el fallo para esa combinación de framework y valor de N. Los valores de N utilizados son [15, 21, 35, 77, 143, 221, 323, 437, 667, 899, 1147], todos ellos productos de dos números primos, lo que garantiza que la factorización tiene exactamente dos factores no triviales y que la solución correcta es única, salvo permutación. La progresión de valores abarca desde 4 bits hasta aproximadamente 11 bits, lo que permite observar cómo escala el tiempo de simulación con el tamaño del circuito, que aumenta de manera mucho más pronunciada que en el caso de Grover, debido a la complejidad de la aritmética modular en el dominio de Fourier.

Ilustración III

### Arquitectura

El sistema, como se puede ver en la ilustración II, se organiza en tres capas con distintas responsabilidades.

En primer lugar, está el lanzador, que es un script de terminal para el que hay una versión para bash y otra para PowerShell. Se ejecuta directamente en el host, detecta el hardware disponible, configura los límites de CPU y RAM, planifica las pasadas que se deben realizar y descarga y ejecuta el contenedor de Docker con las variables necesarias. Esta es la única capa con acceso al sistema operativo del contribuyente.

En el interior del contenedor se halla la segunda capa, el orquestador, que recibe el hardware como variables de entorno y no accede directamente al host. Su responsabilidad es gestionar el flujo de ejecución, iterando framework a framework y nivel a nivel, y midiendo los parámetros de los subprocesos que gestiona. También se encarga de comprobar si existe una conexión estable con la base de datos, de guardar la información obtenida en ella y, en su defecto, de guardar los datos en un archivo JSON.

Estas ejecuciones e interacciones con medios externos se llevan a cabo a través de la tercera capa, denominada adaptadores. Esta capa es menos explícita, pero se refiere a las librerías de acceso a bases de datos (urllib), de creación y monitorización de subprocesos (subprocess) y de escritura y lectura JSON (json), que facilitan la conexión y comunicación independientes entre procesos aislados de la ejecución.

Ilustración IV

### Frameworks

#### Qiskit

Qiskit es el framework de computación cuántica de IBM y el simulador de referencia del proyecto. Constituye su columna vertebral. Su modelo permite representar circuitos cuánticos como secuencias de puertas que actúan sobre registros de qubits, traducirlos posteriormente a un formato ejecutable mediante un proceso de transpilación y, por último, simular el resultado sobre hardware convencional sin necesidad de acceder a procesadores cuánticos reales. El proyecto adopta la versión 2.0. Esta versión consolida las primitivas SamplerV2 y EstimatorV2 como la única interfaz de ejecución canónica y traslada el núcleo interno a Rust para mejorar el rendimiento. El simulador se proporciona por separado: qiskit-aer.

El conjunto está compuesto por dos componentes. El paquete qiskit reúne la representación del circuito, las puertas y el sistema de transpilación gobernado por el PassManager, mientras que qiskit-aer es el simulador de alto rendimiento escrito en C++/CUDA que implementa, entre otras cosas, el método del vector de estado. Durante la transpilación, el proyecto fija el nivel de optimización en 1 para que las optimizaciones del compilador no acaben dominando el tiempo medido y emplea SamplerV2 como primitiva de muestreo. Precisamente esa frontera nítida entre la construcción del circuito, la transpilación y la simulación es lo que hace que Qiskit sea idóneo para un benchmark comparativo, ya que cada fase se mide de forma independiente como build_time, startup_time y simulation_time.

El método de vector de estado almacena 2n números complejos de 128 bits. La memoria crece sin freno: 20 qubits requieren 16 MB, 25 qubits necesitan 512 MB y 30 qubits consumen 16 GB. Sin embargo, para Shor, el cuello de botella verdadero reside en la profundidad del circuito, con On3 puertas y un coste de O2n por cada una sobre el vector de estado, lo que limita de manera significativa los valores de N que pueden factorizarse en un tiempo razonable.

#### Cirq

Cirq es el framework de computación cuántica de Google Quantum AI. Su filosofía es NISQ-first. Esto significa que el programador tiene un control explícito sobre la colocación de las puertas y sobre el orden temporal de las operaciones, sin que haya una transpilación implícita entre lo descrito y lo ejecutado. Lo que se escribe es lo que se ejecuta.

El Moment es la unidad básica del modelo de circuito: una capa temporal en la que todas las operaciones transcurren de forma simultánea. Los qubits, lejos de ser índices de un registro, son objetos de Python de primera clase, como LineQubit o NamedQubit. Conviene prestar atención a la convención de endianness, ya que Cirq adopta big-endian y trata LineQubit0 como el bit más significativo, por lo que para comparar resultados entre frameworks es necesario invertir los bitstrings antes de realizar cualquier contraste. El simulador cirq.Simulator conserva el vector de amplitudes complejo con una precisión de 64 bits y sin ruido, y arranca con un peso mínimo, por debajo de los 5 ms, lo que aísla la fase de simulación dentro de la medición con notable limpieza.

Para Shor, Cirq aporta la función cirq.ArithmeticGate, un mecanismo en el que basta con especificar la acción clásica de una puerta para que el simulador cree la puerta unitaria completa por sí mismo, evitando así la necesidad de descomponer la aritmética cuántica en puertas primitivas. Para Grover, la puerta cirq.Z.controlled(num_controls=n-1) levanta la Z multi-controlada sin necesidad de qubits ancilla y reduce el recuento de qubits en una unidad frente al enfoque habitual. Sin transpilación automática de por medio, el tiempo de construcción solo refleja la creación de estructuras Python.

#### CudaQ

CUDA-Q es el framework de simulación cuántica de NVIDIA. Ha sido diseñado para aprovechar al máximo la GPU. Su propósito es acelerar de forma masiva la simulación de circuitos apoyándose en el hardware gráfico. Para ello, se apoya en la biblioteca cuQuantum, concretamente en cuStateVec para vectores de estado, e intercala un compilador MLIR que opera como representación intermedia del programa.

El modelo de ejecución es AOT (de compilación anticipada). El circuito se traduce a IR en el momento de su definición, nunca en el de la ejecución, por lo que la compilación solo sucede una vez y las ejecuciones posteriores reaprovechan el código generado. El proyecto hace uso de la API make_kernel , que ofrece un mayor control programático a la hora de construir de forma dinámica circuitos parametrizados en n qubits. Hay varios backends. Entre ellos se encuentran qpp-cpu, que sirve de referencia para la CPU y no requiere GPU, nvidia, custatevec-fp32 para GPU NVIDIA con float32 y máximo rendimiento y custatevec-fp64 con float64 reservado para la validación. La selección del backend es global y persiste en el proceso, por lo que el benchmark la configura una única vez al arrancar y mide el tiempo de inicio por separado, ya que inicializar el contexto CUDA puede superar los cientos de milisegundos.

La ganancia se nota con n>18-20 qubits. En el rango de 24 a 28 qubits, se estima una aceleración de entre 5 y 20 veces superior a la de una CPU de 8 núcleos en una A100. Por debajo de ese umbral, el sobrecoste de la inicialización y de la transferencia de la CPU a la GPU anula la ventaja. También pesan las restricciones de la plataforma: CUDA-Q solo acelera por GPU en Linux x86_64, y no tiene soporte oficial para ARM ni para Windows, por lo que este proyecto lo descarta automáticamente en ARM64 y Windows mediante la importación condicional del trabajador.

#### QDisLib

QDisLib, abreviatura de Quantum Distributed Library, es un framework de computación cuántica distribuida desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center. Su función principal consiste en fragmentar circuitos cuánticos en subcircuitos mediante la técnica de «circuit cutting», ejecutar esas piezas de manera distribuida y recomponer después los resultados por vía clásica. No sustituye a Qiskit. Interviene directamente en la capa de ejecución de objetos QuantumCircuit de Qiskit.

El mecanismo de partición que implementa es wire cutting, con el parámetro gate_cut=False fijado en la implementación de referencia. La API expone dos funciones principales: find_cut , encargada de resolver el problema de optimización combinatoria que supone hallar la partición óptima del circuito, y wire_cutting , que genera y ejecuta los subcircuitos y luego recombina sus resultados. La recombinación se basa en una descomposición de quasiprobabilidad, de modo que la salida no es una distribución de probabilidad sobre estados base, sino un valor de expectación escalar real, lo que diferencia fundamentalmente su comportamiento del de una ejecución directa. El sobrecoste crece de forma exponencial. Con k wire cuts surgen 4k subcircuitos y la implementación define max_cuts=2, es decir, 16 subcircuitos, como parámetro de referencia. El backend elegido es «numpy», una simulación local sostenida por AerSimulator, lo que permite medir el sobrecoste de distribución de forma reproducible.

En Linux ARM64, la biblioteca no está disponible y el trabajador se detiene correctamente. Además, existe una incompatibilidad de API entre Qiskit y QDisLib, ya que QDisLib reclama .nqubits, mientras que Qiskit publica .num_qubits, que se soluciona mediante un workaround explícito antes de la llamada a find_cut . En la versión actual del benchmark, la ejecución con corte está deshabilitada. find_cut  no converge sobre los circuitos empleados: el oráculo de Grover es demasiado denso para el solver de partición de grafos, y la subred de exponenciación modular de Shor está demasiado conectada para que halle una solución en tiempo acotado. Las implementaciones permanecen en el código como referencia.

#### qcgpu

QCGPU es el único simulador del proyecto con backend OpenCL, por lo que es el único framework capaz de ejecutarse en hardware de AMD, Intel y NVIDIA con un mismo código fuente. La versión utilizada es la 0.1.0. El estado cuántico se aloja como un vector de amplitudes complejas con precisión f32 directamente en un búfer de la GPU OpenCL, sin pasar por la RAM del host durante la simulación. Cada puerta de un qubit se procesa como un kernel OpenCL con 2n-1 hilos en paralelo y sin sincronización entre ellos, ya que cada par de amplitudes (lo, hi) ocupa una posición diferente.

Las matrices de puertas se envían al kernel como argumentos escalares, lo que minimiza el sobrecoste de la transferencia de la CPU a la GPU. El muestreo no abandona la GPU, ya que es en este dispositivo donde se genera la distribución de probabilidad acumulada y se envía un histograma al host. La sobriedad es deliberada. El núcleo central de OpenCL apenas alcanza unas decenas de líneas en C, y la envoltura de Rust se queda por debajo de las 500 líneas. Cubre los operadores H, X, Y, Z, S, T, CX, Toffoli, SWAP y la rotación de fase parametrizada rθ, aunque carece de QFT nativa y obliga a desplegar la IQFT puerta a puerta. Las restricciones de la plataforma son importantes: qcgpu solo ofrece garantías en Linux x86_64, ya que Apple desaconsejó OpenCL en 2018 y los controladores de producción estables (AMD ROCm y NVIDIA) solo están disponibles en Linux.

El entorno de ejecución es Ubuntu 22.04 en un contenedor Docker sobre una imagen base CUDA 12.6 con ocl-icd-libopencl1, donde el NVIDIA Container Toolkit y la opción --gpus all inyectan automáticamente el ICD de NVIDIA. La inicialización del contexto OpenCL impone una latencia fija de 50-500 ms que domina el tiempo total en circuitos pequeños n=12 y la precisión f32 puede degradar los ángulos de la IQFT cuando N>100 en Shor.

#### Quantr

Quantr es un simulador cuántico de tipo statevector denso, construido en Rust y distribuido como crate dentro del ecosistema Cargo. La versión utilizada es la 0.6. Mantiene en memoria el vector completo de 2n amplitudes complejas, codificadas como Complexf64, a razón de 16 bytes por amplitud, y aplica cada puerta como una transformación unitaria exacta, lo que da como resultado valores exactos y deterministas. La interfaz adopta el patrón Circuit Builder.

En primer lugar, se crea un objeto Circuit; a continuación, se añaden puertas con add_gate y add_repeating_gate; por último, la simulación comienza en un solo paso con .simulate , mientras que la gestión de errores sigue la convención idiomática de Rust mediante Result  y QuantrError. La simulación y la medición están desacopladas: .simulate  devuelve el estado simulado y .measure_allshots entrega un HashMap<ProductState, usize> con el histograma correspondiente. El endianness es MSB-first, por lo que es necesario invertir explícitamente la cadena de bits para preservar la compatibilidad con el resto del banco de pruebas. La falta de puertas multi-controladas nativas, más allá de Toffoli, obliga a utilizar el ancilla ladder, por lo que un MCX con k controles requiere k-2 bits auxiliares y 2k-3 puertas Toffoli dispuestas en patrón forward-central-reverse.

El coste se paga en qubits. Esta inflación del circuito real explica que el rango de evaluación de Grover se acote a n=3, 5, 7, 9, 11, ya que el siguiente escalón, n=13, supondría un total de 24 qubits y 256 MB dedicados únicamente al vector de estado. La ejecución transcurre estrictamente en un solo hilo y sin soporte de GPU.

#### quantrs2

Quantum2 es un simulador de circuitos cuánticos de código abierto, escrito en Rust y basado en una arquitectura multicrate. La versión utilizada es la 0.1.3 y modela el estado cuántico como un vector complejo de longitud 2N, aplica matrices unitarias por multiplicación densa y muestra un vector de probabilidades brutas en lugar de histogramas de medición.

Su característica más destacada son los genéricos const, materializados en Circuit<N>: el número de qubits se codifica como parámetro de tipo en tiempo de compilación, lo que permite la verificación estática de índices y el dimensionamiento del vector de estado sin asignaciones dinámicas. Esto tiene un precio. Los algoritmos cuyo número de qubits solo se conoce durante la ejecución requieren un dispatcher estático, es decir, un bloque match que enumera todos los valores admitidos y genera una instancia compilada distinta para cada uno. La organización multicrate distribuye las responsabilidades entre los componentes: -  quantrs2-core, que gestiona los tipos primitivos; -  quantrs2-circuit, que gestiona el tipo Circuit; -  quantrs2-sim, el simulador, que se puede sustituir mediante el atributo Simulator; -  quantrs2, el crate paraguas. Las características de Cargo controlan la activación del backend CUDA durante la compilación y eliminan como código muerto las rutas inactivas. Sin embargo, faltan puertas compuestas de alto nivel, como MCX de aridad arbitraria o QFT nativa, por lo que es necesario realizar descomposiciones manuales y el benchmark debe poner a prueba la profundidad real del simulador con circuitos de mayor complejidad.

El muestreo es externo. Se resuelve fuera del framework mediante el método WeightedIndex del paquete rand y el backend CUDA, que en este proyecto da paso a una ejecución exclusivamente sobre CPU en el entorno Linux x86_64.

#### q1tsim

q1tsim es una biblioteca de simulación cuántica escrita completamente en Rust y publicada en crates.io por Q1t BV. La versión utilizada es la 0.5.0. Con el fin de aislar el crate del ecosistema moderno de Rust y conseguir una reproducción exacta de la compilación, esta dependencia se incorpora en el directorio «vendor/», lo que congela el entorno y elimina la deriva que introducen las actualizaciones transitivas.

El motor central trabaja por vector de estado: el estado de n qubits se representa como un vector complejo de 2n amplitudes, en el que cada puerta corresponde a una multiplicación matricial. Hay más. La biblioteca incorpora, además, el formalismo de estabilizadores de Gottesman-Knill para circuitos Clifford. No obstante, los algoritmos de Grover y Shor siempre recurren al backend statevector, ya que exigen puertas que no pertenecen al grupo Clifford, como la puerta T o las rotaciones de fase de la QFT. La API se organiza en torno a la función Circuit.newnqubits, ncbits, que separa explícitamente el registro cuántico del clásico, y las puertas se aplican mediante métodos directos o, cuando no tienen método nativo, a través de add_gate<G> . Los resultados se recogen en forma de histograma con histogram_string .

En el benchmark cumple un papel concreto. Funciona como referencia limpia, es decir, como un simulador de estado vectorial correcto, desprovisto de fusión de puertas, transpilación o paralelismo, que cuantifica la brecha de rendimiento frente a los frameworks modernos y el impacto acumulado de las optimizaciones del período 2019-2025. La memoria de pico se lee desde /proc/self/status, que solo funciona en Linux, por lo que no es posible utilizarlo en macOS. El límite práctico ronda los 25-27 qubits con 16 GB de RAM, aunque Grover exige 2n-2 qubits y deja el techo operativo en n=14.

### Imagen de Docker

La imagen se construye por fases. Se trata de un proceso multietapa que separa la compilación y la ejecución en seis etapas independientes, de modo que cada una de ellas realiza una tarea específica sobre una base elegida a propósito, sin incluir elementos superfluos. Nada del compilador llega al contenedor final. Esa frontera se mantiene limpia de principio a fin.

Los dos primeros stages, qcgpu-amd64 y rust-builder, comparten la base rust:slim-bookworm y existen con un único cometido: producir binarios. qcgpu-amd64 compila qcgpu por separado y en aislamiento porque necesita las cabeceras de desarrollo de OpenCL durante la compilación y no en tiempo de ejecución, y esta distinción es la que justifica el aislamiento. rust-builder se ocupa del resto. Compila de forma cruzada los demás binarios Rust (esto es, q1tsim, quantr y quantrs2) para las dos arquitecturas desde un mismo host y, cuando el objetivo es amd64, reutiliza los binarios de qcgpu que dejó el stage anterior.

Aquí el camino se bifurca. Para AMD64, la base es nvidia/cuda:12.6.0-runtime-ubuntu22.04, que aporta el entorno de ejecución CUDA que requieren tanto qcgpu como CUDA-Q. Para arm64, basta con la base python:3.12-slim-bookworm, ya que en esa arquitectura ningún framework con aceleración GPU llega a funcionar y cargar el runtime CUDA sería peso muerto. Sobre cada base se levanta una instancia de stage con el nombre «python-deps» que instala las dependencias de Python con «uv». Los extras varían según la arquitectura. En amd64 se activan x86only+gpu, que incluyen consigo qcgpu, cudaq y qdislib. En arm64, solo se conserva el grupo base, sin añadidos. En amd64, por otro lado, es necesario sumar pycompss 3.4, lo que obliga a parchear manualmente el sistema de construcción autotools del paquete. Sin esos parches, sencillamente no compila.

La fase final, «runtime», es la que ensambla todo. Hereda la imagen base de la arquitectura de destino, copia el entorno virtual de Python-deps y los binarios Rust de Rust-builder, configura LD_LIBRARY_PATH y registra las bibliotecas compartidas con ldconfig. El etiquetado exacto de la imagen se guarda en el campo benchmark_image de cada fila de resultados. Esto permite comparar mediciones de colaboradores distintos con la garantía de que todos ejecutaron el mismo sistema de archivos y las mismas dependencias.

### Salida de datos

#### Metadatos de ejecución

| run_id | Identificador único de la ejecución | Timestamp |
| --- | --- | --- |
| contributor | Nombre del contribuidor | Texto |
| platform_id | Identificador de plataforma (ej. linux-x86_64-nvidia) | Texto |
| benchmark_image | Imagen Docker utilizada | Texto |
| gpu_enabled | Si la ejecución usó GPU | Booleano |
| emulated | Si corrió bajo emulación QEMU | Booleano |
| timestamp | Momento de la simulación | ISO 8601 |

Tabla I

#### Hardware del equipo

| cpu_model | Modelo del procesador | Texto |
| --- | --- | --- |
| cpu_physical_cores | Núcleos físicos | Entero |
| cpu_logical_cores | Núcleos lógicos | Entero |
| cpu_gflops | Rendimiento del CPU medido en la ejecución | Float |
| ram_total_gb | Memoria RAM total | Float |
| gpu_model | Modelo de GPU (si existe) | Texto |
| gpu_vram_gb | VRAM de la GPU (si existe) | Float |
| os / os_version | Sistema operativo y versión | Texto |

Tabla II

#### Resultados por simulación

| framework | Simulador utilizado | Texto |
| --- | --- | --- |
| framework_version | Versión del simulador | Texto |
| algorithm | Algoritmo ejecutado (grover/shor) | Texto |
| n_qubits | Número de qubits de la simulación | Entero |
| n_repetitions | Número de repeticiones | Entero |
| wall_time_median_ms | Mediana del tiempo de pared | Float (ms) |
| wall_time_mean_ms | Media del tiempo de pared | Float (ms) |
| wall_time_std_ms | Desviación típica del tiempo de pared | Float (ms) |
| build_time_ms | Tiempo de construcción del circuito | Float (ms) |
| simulation_time_ms | Tiempo de simulación puro | Float (ms) |
| peak_memory_rss_mb | Memoria pico del subproceso | Float (MB) |
| jsd | Divergencia Jensen-Shannon vs. distribución ideal (Grover) | Float |
| success_rate | Tasa de éxito en encontrar el factor (Shor) | Float 0-1 |
| status | Estado de la ejecución (ok/error) | Texto |
| error | Mensaje de error si la ejecución falla | Texto |
| num_shots | Número de disparos por repetición | Entero |
| runtime_version | Versión del runtime (Python o Rust) | Texto |
| python_version | Versión de Python del entorno | Texto |
| repetition_index | Índice base 0 de esta repetición | Entero |
| wall_time_ms | Tiempo de pared de esta repetición concreta | Float (ms) |
| wall_time_iqr_ms | Rango intercuartílico del tiempo de pared | Float (ms) |
| startup_time_ms | Tiempo de arranque del subproceso | Float (ms) |
| subprocess_wall_time_ms | Tiempo de pared del subproceso completo | Float (ms) |
| cpu_percent_mean | Uso medio de CPU durante la simulación | Float (%) |
| cv | Coeficiente de variación del tiempo de pared | Float |
| n_to_factor | Número que factorizar (solo Shor; NULL en Grover) | Entero |
| factor_found | Factor hallado por el algoritmo (solo Shor; NULL en Grover) | Entero |

Tabla III

Cada fila corresponde a una única repetición del par (framework, configuración); los campos de estadísticas agregadas (mediana, IQR, etc.) se repiten en todas las filas del mismo grupo.

## Requisitos del sistema

### Requisitos funcionales

| RF1 | Ejecutar simulaciones | El sistema debe ejecutar los algoritmos de Grover y Shor en los 8 frameworks seleccionados (Qiskit, Cirq, CudaQ, QDisLib, q1tsim, quantr, quantrs2, qcgpu). |
| --- | --- | --- |
| RF2 | Medir tiempo de ejecución | Debe registrar el wall time de cada simulación en función del simulador, el algoritmo y el tamaño de entrada. |
| RF3 | Medir consumo de memoria | Debe registrar el consumo de memoria pico de cada subproceso de simulación. |
| RF4 | Registrar hardware | Debe detectar y almacenar automáticamente los metadatos del equipo que ejecuta el benchmark: modelo de CPU, núcleos, RAM, GPU y sistema operativo. |
| RF5 | Almacenar resultados | En modo producción, los resultados deben enviarse a la base de datos Supabase del proyecto. |
| RF6 | Tolerancia a fallos parciales | Si un simulador individual falla, el sistema debe registrar el error y continuar con los demás sin abortar la ejecución completa. |
| RF7 | Identificar contribuidor | El sistema debe registrar el nombre del contribuidor que ejecuta cada benchmark para asociar los resultados a su hardware. |

Tabla IV

### Requisitos no funcionales

| RNF1 | Reproducibilidad | El entorno de ejecución debe ser homogéneo entre contribuidores. El uso de Docker garantiza que todos ejecutan el mismo sistema de ficheros, dependencias y binarios. |
| --- | --- | --- |
| RNF2 | Aislamiento de medición | Cada simulador debe ejecutarse en un subproceso independiente para que su consumo de memoria y tiempo no interfiera con el del orquestador ni con otros simuladores. |
| RNF3 | Portabilidad | El sistema debe funcionar en Linux (x86_64 y arm64), macOS (Intel y Apple Silicon) y Windows (x86_64). |
| RNF4 | Escalabilidad de la carga | Los parámetros de tamaño (número de qubits en Grover, número a factorizar en Shor) deben ser configurables para ajustar la intensidad de las pruebas al hardware disponible. |

Tabla V

### Requisitos de entorno

| RE1 | Docker | Obligatorio | Docker Engine (Linux) o Docker Desktop (macOS/Windows) debe estar instalado y en ejecución. |
| --- | --- | --- | --- |
| RE2 | Permisos de administrador | Obligatorio (Windows) | El lanzador requiere elevación UAC para gestionar Docker Desktop. |
| RE3 | Acceso al socket Docker | Obligatorio (Linux/macOS) | El usuario debe tener permisos para comunicarse con el daemon Docker. |
| RE4 | Credenciales Supabase | Obligatorio (producción) | Las variables SUPABASE_URL y SUPABASE_KEY deben estar configuradas. |
| RE5 | Acceso a internet | Obligatorio | Necesario para descargar la imagen Docker y enviar resultados a Supabase. |
| RE6 | GPU NVIDIA + NVIDIA Container Toolkit | Opcional | Habilita la ejecución de qcgpu y cudaq. Sin GPU el benchmark se ejecuta omitiendo estos simuladores. |

Tabla VI

## Especificación de las pruebas

En esta sección se delimitan los casos de prueba que conforman el benchmark. Concretamente, se detallan los algoritmos seleccionados, los tamaños de entrada sometidos a evaluación y los criterios que determinan cuándo un resultado se registra o se descarta.

El benchmark evalúa dos algoritmos cuánticos de referencia: Grover y Shor. Para Grover, las simulaciones recorren tamaños impares de n = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25 qubits. En el caso de Shor, en cambio, se factorizan los valores N = 15, 21, 35, 77, 143, 221, 323, 437, 667, 899 y 1147.

Cada combinación de entorno, algoritmo y tamaño se ejecuta hasta un máximo de quince veces. Para que una configuración llegue a almacenarse en la base de datos debe haber completado, al menos, cinco repeticiones con éxito. Este umbral mínimo busca garantizar una estimación estadística razonablemente fiable de los tiempos de ejecución.

Para evitar que el proceso quede bloqueado de forma indefinida, se imponen dos límites temporales. El primero actúa sobre cada repetición: si una repetición individual rebasa los treinta minutos, se interrumpe y se descarta. El segundo opera a nivel de framework, con un tope acumulado de dos horas; una vez superado, el framework correspondiente se desactiva durante el resto de la ejecución.

La desactivación de un framework se produce de forma automática en dos situaciones: cuando se rebasa el límite temporal total o cuando ninguna de sus repeticiones llega a completarse. Conviene señalar que un framework descartado en Grover queda también descartado para los tamaños de n posteriores, y lo mismo sucede, de manera análoga, con Shor. De este modo se impide que los frameworks más lentos acaparen recursos de forma desproporcionada.

Por cada repetición se registra un conjunto de métricas: el tiempo de pared (wall time), el tiempo de arranque del subproceso, el tiempo de simulación, el uso de CPU y el consumo de memoria RSS. A partir de ellas se derivan estadísticas agregadas sobre el conjunto de repeticiones, entre las que figuran la mediana, el rango intercuartílico, la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En el caso de Shor se anota, además, si el factor se ha encontrado correctamente.

# Herramientas utilizadas

Este capítulo recoge las herramientas de desarrollo y despliegue empleadas para construir y ejecutar el sistema de benchmarking. Quedan fuera de él los frameworks cuánticos evaluados, descritos ya en el apartado 3.1.3.

## Docker

Para garantizar la reproducibilidad del entorno se recurre a Docker como plataforma de contenedorización. La imagen de referencia se construye mediante un proceso multietapa (multi-stage build): la primera etapa compila los binarios Rust y resuelve las dependencias de Python, mientras que la etapa de producción copia únicamente los artefactos imprescindibles, lo que reduce notablemente el tamaño final. Gracias a este enfoque desaparecen las diferencias entre entornos y cualquier colaborador puede reproducir los resultados con una sola orden.

## Python y uv

El código de orquestación de la evaluación está escrito en Python 3.12. Para la gestión de dependencias se emplea uv, un gestor de paquetes escrito en Rust que resuelve e instala dependencias con una rapidez muy superior a la de pip. Cabe destacar que los entornos virtuales de cada framework se crean y administran de forma automática desde el propio script de benchmarking, lo que mantiene aisladas entre sí las dependencias de unos y otros.

## Rust y Cargo

Las implementaciones de referencia de alto rendimiento están escritas en Rust, y es Cargo, su gestor estándar de proyectos y compilación, el que se encarga de generar los binarios de cada framework Rust durante la construcción de la imagen Docker. La elección de Rust no es casual: ofrece garantías de seguridad de memoria sin recolector de basura, una propiedad especialmente valiosa en simulaciones cuánticas, donde el rendimiento y la predictibilidad resultan determinantes.

## Supabase

Los resultados del benchmark se almacenan en Supabase, una plataforma de base de datos PostgreSQL ofrecida como servicio. Su API REST autogenerada permite insertar y consultar resultados directamente desde Python, de modo que no hace falta administrar infraestructura alguna. Cada fila de la tabla de resultados se corresponde con una repetición individual, lo que abre la puerta a análisis estadísticos detallados sobre la distribución de los tiempos de ejecución.

## Git y GitHub

El control de versiones se gestiona con Git, alojado en GitHub. En el repositorio conviven el código fuente del benchmark, las implementaciones de cada framework, la definición de la imagen Docker y los scripts de análisis. La incorporación de nuevos frameworks sigue un flujo basado en pull requests, lo que facilita tanto la revisión como la integración de implementaciones externas.

# Desarrollo del Proyecto

## Hito: Revisión bibliográfica y definición de alcance

La fase de revisión bibliográfica fue, en la práctica, la más transversal de todo el proyecto. A diferencia de los hitos de implementación, no tiene un resultado concreto que se pueda mostrar directamente (como un archivo de código o un binario compilado), pero condiciona todas las decisiones posteriores. El trabajo consistió principalmente en leer, clasificar y relacionar una gran cantidad de material: artículos académicos, documentación técnica de los frameworks candidatos y artículos de presentación de las librerías, algunos de los cuales no están indexados en bases de datos convencionales, sino que se distribuyen a través de repositorios de GitHub o como preprints en ArXiv.

El punto de partida fue el trabajo de Lubinski et al. (2023). Leerlo con detenimiento no solo resultó útil para comprender qué se había hecho, sino, sobre todo, para entender por qué determinadas decisiones metodológicas son más razonables que otras en este contexto. En particular, la elección de la divergencia de Jensen-Shannon como métrica de fidelidad no fue el resultado de una búsqueda independiente, sino que se basó directamente en ese trabajo, cuya justificación es convincente: a diferencia del error cuadrático medio o de la distancia de variación total, la JSD es simétrica, está acotada entre 0 y 1 y tiene una interpretación probabilística clara. Esto la hace especialmente adecuada para comparar distribuciones de probabilidad generadas por simuladores con ruido o con limitaciones numéricas, como ocurre con varios de los frameworks que se evalúan. Se decidió adoptarla en esta fase, antes de diseñar ningún aspecto del sistema.

A partir de ahí, el proceso de revisión se amplió en dos direcciones. Por un lado, hacia los trabajos comparativos de simuladores cuánticos, como el estudio de Jamadagni et al. (2024), y los proyectos Chemistry (2025) y QED-C, entre otros, que ayudaron a comprender el estado actual de las comparativas y sus limitaciones más evidentes. Por otro lado, se avanzó en la comprensión de los propios algoritmos mediante la lectura directa de los artículos de Grover (1996) y Shor (1994, 1997). Esta segunda parte resultó más laboriosa de lo esperado, en particular en el caso de Shor. El algoritmo de Shor es notoriamente difícil de implementar correctamente a partir del artículo original, que describe el algoritmo a un nivel de abstracción que da por sentado el conocimiento de teoría de números y transformadas cuánticas de Fourier. Fue necesario complementar esa lectura con el trabajo de Beauregard (2002), que propone un circuito más concreto y eficiente en cuanto al número de qubits auxiliares, y con una implementación de referencia en Qiskit publicada en GitHub por benjamin-assel (github.com/benjamin-assel/qiskit-shor), que traduce directamente ese circuito a código. Esta implementación sirvió de base para la implementación propia, que posteriormente se adaptó para ajustarse a los requisitos del benchmark y se portó al resto de frameworks.

El proceso de selección de frameworks se desarrolló en paralelo a esta revisión. La lista inicial de candidatos era bastante más larga que la final. Se consideraron y descartaron varios frameworks por distintas razones. Los principales criterios de exclusión fueron tres: la falta de mantenimiento activo en el repositorio oficial, la ausencia de soporte para los dos algoritmos objetivo sin modificaciones sustanciales del circuito y la falta de documentación suficiente para reproducir la implementación de forma autónoma. En algunos casos, la eliminación fue inmediata; en otros, fue necesario probar mínimamente la biblioteca para comprobar si la documentación reflejaba el estado real del código. ProjectQ es el único caso en el que el descarte no se produjo en esta fase, sino más adelante, durante la implementación, al encontrar una incompatibilidad con Python 3.12 que imposibilitaba la integración. En el momento de la revisión, el proyecto seguía pareciendo un candidato viable.

Otro aspecto que se definió en esta fase fue el alcance de las métricas que se iban a recoger. Dado que los trabajos anteriores tienden a medir exclusivamente el tiempo de ejecución y, en algunos casos, el consumo de memoria, se valoró qué métricas adicionales tenían sentido en el contexto de este proyecto. La decisión de incluir el tiempo de arranque del subproceso como una métrica separada del tiempo de simulación se basó en una observación concreta: algunos frameworks tienen tiempos de inicialización que son varios órdenes de magnitud mayores que el tiempo de simulación para circuitos pequeños, lo que distorsiona los resultados si solo se mide el tiempo total. Separar ambas componentes era la única forma de realizar comparaciones honestas entre frameworks con filosofías de inicialización muy distintas. Del mismo modo, se decidió incluir el uso de la CPU y el pico de memoria RSS como métricas de contexto y no como métricas principales, con el objetivo de que los resultados pudieran interpretarse sin necesidad de conocer el hardware exacto del equipo que ejecutó la prueba de rendimiento.

La definición del alcance negativo (es decir, qué quedaba explícitamente fuera del proyecto) fue una conversación más extensa de lo que podría parecer. Algunas exclusiones eran evidentes desde el principio: no se utilizarían QPUs reales, no se compararían compiladores ni se incluirían algoritmos variacionales. Otras no lo eran tanto. En particular, la decisión de limitarse exclusivamente a la simulación por vector de estado fue deliberada y no obvia. Existen frameworks que soportan tanto la simulación por vector de estado como la simulación basada en redes tensoriales o matrices de densidad, por lo que, en principio, tendría sentido comparar los distintos modos de simulación, además de los distintos frameworks. Sin embargo, se descartó esa posibilidad por dos razones: la primera, porque la comparación entre modos de simulación introduce tantas variables adicionales que los resultados serían difíciles de interpretar; la segunda, porque el vector de estado es el único método que todos los frameworks candidatos soportan de forma nativa y sin configuración específica, lo que garantiza que las diferencias en los resultados se deben a propiedades del simulador y no a diferencias en el método de simulación utilizado.

Ilustración V

## Hito: Diseño de la arquitectura del sistema

El diseño de la arquitectura del benchmark fue probablemente la fase con más implicaciones a largo plazo de todo el proyecto. Las decisiones adoptadas en esta fase condicionaron no solo la implementación de cada framework, sino también la medición de resultados, su fiabilidad y las condiciones en las que se realiza. No hubo un único diseño, sino varias iteraciones, por lo que entender por qué se descartaron las primeras ayuda a explicar por qué la arquitectura final tiene la forma que tiene.

La primera decisión, y en muchos sentidos la más importante, fue cómo ejecutar los frameworks. La opción más directa habría sido importar cada librería como un módulo de Python dentro del mismo proceso que el orquestador y medir el tiempo de ejecución de cada llamada con un temporizador de alta resolución. Es el enfoque más sencillo de implementar y el que genera el menor sobrecoste de medición. Sin embargo, se descartó relativamente pronto por varias razones. La primera y más práctica es que varias de las librerías candidatas tienen dependencias que entran en conflicto entre sí: no es posible tener Qiskit, CudaQ y QDisLib en el mismo entorno de Python sin que alguna de sus dependencias transitivas genere incompatibilidades. La segunda razón es más sutil, pero igualmente importante: si un framework falla de forma irrecuperable (por ejemplo, se produce un segfault, una excepción no capturada o un deadlock), arrastraría consigo al orquestador y se perderían todos los resultados de la sesión. La tercera razón es que compartir el proceso hace imposible medir con precisión el consumo de memoria de cada framework de forma aislada, ya que la pila de memoria del proceso incluiría también el estado del orquestador.

La alternativa que se adoptó fue ejecutar cada framework como un subproceso independiente con su propio entorno Python aislado, que se comunica con el orquestador a través de la salida estándar mediante mensajes JSON. Esta decisión resuelve los tres problemas anteriores de un solo golpe: los entornos están completamente aislados, un fallo en un framework no afecta al orquestador y las mediciones de memoria y CPU se pueden atribuir exclusivamente al proceso hijo. El coste es un sobrecoste de arranque por repetición, que es precisamente la razón por la que se decidió medir el tiempo de arranque del subproceso como una métrica separada del tiempo de simulación. Así, los tiempos pueden desagregarse y compararse de forma honesta entre frameworks con filosofías de inicialización muy distintas.

También hubo que decidir qué protocolo de comunicación se utilizaría entre el subproceso y el orquestador. Se valoraron varias opciones: un archivo temporal en disco, un socket Unix o, simplemente, la salida estándar con un formato estructurado. Los archivos temporales añaden latencia de escritura y lectura, y requieren gestión de rutas. Los sockets son más eficientes, pero añaden complejidad en la implementación y no aportan ninguna ventaja práctica en este caso, ya que los mensajes son pequeños y el volumen de comunicación es bajo. La salida estándar con JSON fue la opción más sencilla y robusta: el subproceso escribe un objeto JSON al finalizar, el orquestador lo lee y lo analiza, y no es necesario gestionar ningún estado compartido ni sincronización. El único cuidado necesario fue separar los mensajes de registro (que el framework podría imprimir en la salida estándar durante la ejecución) del resultado final, lo que se resolvió reservando la última línea de la salida estándar para el JSON de resultado.

El diseño del modelo de datos fue otra de las decisiones que requirió más iteraciones. La versión inicial almacenaba una fila por configuración (framework, algoritmo y número de qubits), con las métricas agregadas (mediana, media y desviación estándar) calculadas a partir de las repeticiones. Esta estructura es compacta y fácil de consultar, pero descarta información valiosa: la distribución completa de los tiempos de ejecución, la posibilidad de detectar valores atípicos y la capacidad de recalcular estadísticas con distintos criterios de filtrado posteriores. Finalmente, se optó por almacenar una fila por cada repetición individual, incluyendo el tiempo de dicha repetición junto con las estadísticas agregadas del grupo. Aunque esto aumenta el volumen de datos almacenados, hace que la base de datos sea mucho más útil para análisis posteriores y permite añadir o retirar repeticiones del cálculo sin perder los datos brutos.

El diseño del sistema de timeouts y desactivación de frameworks también fue más complejo de lo que parece a primera vista. El problema concreto que se quería resolver era el siguiente: algunos frameworks pueden tardar horas en completar una única simulación o incluso quedarse bloqueados indefinidamente sin producir ninguna salida para circuitos de gran tamaño. Sin un mecanismo de control, la evaluación de referencia podría quedar parada durante días sin avanzar. La solución adoptada tiene dos niveles. El primero es un timeout por repetición individual, fijado en 30 minutos, que interrumpe la ejecución del subproceso si este no ha terminado en ese tiempo. El segundo es un límite total de tiempo por framework de dos horas: si un framework acumula ese tiempo de ejecución en un tamaño de circuito determinado, se desactiva para el resto de la sesión. La combinación de ambos mecanismos garantiza que ningún framework puede bloquear indefinidamente la evaluación comparativa y que los frameworks más rápidos no tienen que esperar a los más lentos para avanzar al siguiente tamaño. Además, se estableció un mínimo de cinco repeticiones completadas para que los resultados de una configuración se consideraran válidos y se almacenaran en la base de datos, evitando así guardar estadísticas basadas en una sola muestra.

El soporte para múltiples plataformas añadió una capa adicional de complejidad al diseño. La prueba de rendimiento debe poder ejecutarse tanto en AMD64 como en ARM64, con y sin GPU, y en algunos casos bajo emulación QEMU. Estas combinaciones no son simétricas: en ARM64 no hay frameworks con aceleración de GPU disponibles, qcgpu depende de OpenCL, que no está disponible para ARM64, y CudaQ solo puede usar el objetivo de GPU en AMD64 con una tarjeta NVIDIA. El diseño adoptado resuelve este problema mediante configuraciones de plataforma predefinidas que especifican qué frameworks se deben ejecutar y con qué parámetros para cada combinación de arquitectura y disponibilidad de GPU. El detector de hardware, que se ejecuta al inicio de la sesión, determina en qué configuración de plataforma se está ejecutando la prueba de rendimiento y selecciona automáticamente los frameworks y parámetros correspondientes.

## Hito: Implementación de Qiskit

Qiskit fue el primer framework que se implementó y, precisamente por eso, desempeñó un papel que ninguno de los otros hitos de este apartado comparte. No bastaba con crear un simulador más: la implementación de Qiskit tenía que servir de referencia para todos los demás frameworks, tanto en la estructura del código como en la corrección matemática de los circuitos. Las implementaciones en Python de Cirq, CudaQ y QDisLib, así como los cuatro frameworks de Rust, parten todas de los mismos circuitos que se definieron aquí primero, por lo que cualquier error en estos se propagaría irremediablemente a todas las demás. Esto hizo que el trabajo fuera más deliberado y exigente de lo que habría sido en otro orden. La elección de Qiskit como punto de partida tampoco fue arbitraria. Se trata del framework con mayor documentación disponible, con la comunidad más activa y con el mayor número de referencias bibliográficas que emplean exactamente las mismas convenciones para representar circuitos, lo que facilitó la comparación de los resultados con implementaciones externas durante el proceso de validación.

El circuito sigue la estructura general descrita en la sección 3.1.2, pero hay aspectos concretos de la implementación que son exclusivos de Qiskit y que merece la pena detallar. La puerta Z multi-controlada sobre n-1 qubits se construye mediante ZGate().control(n-1), que es un objeto de alto nivel en la API. La descomposición de este objeto en puertas primitivas no la realiza el programador, sino el PassManager durante la transpilación, que aplica la descomposición de Barenco et al. (1995) de forma automática y transparente. Este mecanismo de delegación no existe en ninguno de los otros frameworks del benchmark, donde la puerta Z multicon controlada debe construirse explícitamente como una secuencia de puertas Toffoli y qubits ancilla, lo que implica conocer la descomposición de antemano y codificarla manualmente.

Para que el circuito se ejecute, debe estar en formato ISA antes de enviarse al sampler, por lo que es necesario pasarlo por un PassManager configurado con el nivel de optimización 1. El nivel 0 no realiza ninguna optimización y genera circuitos con más puertas de las necesarias, lo que alarga el tiempo de simulación sin aportar ninguna ventaja. Por su parte, los niveles 2 y 3 reescriben el circuito de forma tan agresiva que dificultan aislar el tiempo de construcción del tiempo de compilación en la medición, que es uno de los objetivos del benchmark. El nivel 1 aplica reducciones conservadoras, como la cancelación de puertas adyacentes que se anulan mutuamente, sin alterar la estructura general del circuito. El sampler utilizado es SamplerV2 de qiskit-aer, que, desde la versión 2.0, es la única interfaz canónica para obtener distribuciones de probabilidad de medición.

La implementación de Shor siguió un camino diferente al de Grover, no en su estructura de circuito (que también se describe en la sección 3.1.2), sino en el origen del código y en el proceso de adaptación necesario. El punto de partida fue el repositorio de Benjamin-Assel en GitHub, que implementa el circuito de Beauregard (2002) en Qiskit. La implementación original no estaba pensada para realizar comparativas: asumía una ejecución interactiva en un cuaderno de Jupyter, no tenía una interfaz estandarizada de entrada y salida, no medía tiempos de ningún tipo y no integraba el PassManager porque no formaba parte de sus objetivos. La adaptación consistió en estandarizar la interfaz mediante argumentos de línea de comandos y salida en JSON por stdout, integrar la transpilación con PassManager con el nivel de optimización 1 antes de cada ejecución y ajustar el bucle de reintentos al modelo de repeticiones del benchmark sin alterar la lógica probabilística del algoritmo.

Hay que tener en cuenta que, para los valores de N más grandes del conjunto de pruebas, la construcción del circuito es un proceso costoso que puede tardar varios segundos antes de que comience la simulación. En Qiskit, esto es especialmente visible porque la construcción del objeto circuito, la transpilación y la simulación son tres pasos independientes que se miden por separado como build_time, startup_time y simulation_time. El tiempo de inicio incluye la inicialización de Qiskit-Aer y el tiempo del PassManager, y en el caso de Shor, con valores de N más grandes, puede ser comparable o superior al tiempo de simulación. Esta separación de fases en la medición es relevante para interpretar los datos, ya que en otros frameworks la transpilación no existe o es interna e invisible.

La extensión de las pruebas refleja en parte esta complejidad. La suite de Qiskit es la más extensa del proyecto y opera en tres niveles de granularidad distintos. En la base se encuentra test_adder.py, que comprueba cada operación aritmética de forma aislada: sumas de un entero clásico a un registro cuántico, sumas controladas, sumas modulares con y sin reinicio del qubit ancilla entre operaciones, sumas de dos registros cuánticos, multiplicaciones modulares y exponenciaciones. Estas pruebas son las más importantes del proyecto en su conjunto, ya que validan la corrección matemática de los circuitos aritméticos en los que se basa toda la implementación de Shor. Si alguno falla, no hay garantía de que el circuito de estimación de orden produzca resultados correctos, independientemente del framework que lo ejecute, ya que el resto de las implementaciones se basan en la misma lógica aritmética definida aquí.

A partir de esta base, el programa test_shor.py comprueba todo el circuito: los casos de atajo clásico, que son triviales, pero necesarios para garantizar que el preprocesamiento no introduzca regresiones; la búsqueda de orden con semilla fija, para garantizar el determinismo, y la factorización completa con varios intentos. Los tests de Grover (test_grover.py) verifican la búsqueda para distintos tamaños de registro, el caso particular en el que target es igual a cero (que requiere un tratamiento especial en el oráculo porque ningún qubit recibe la puerta X de volteo) y el uso de un número explícito de iteraciones en lugar del óptimo calculado automáticamente.

No obstante, llegar a esa suite de pruebas no fue un proceso limpio. El problema más significativo durante la implementación fue el orden de los bytes de los resultados de medición. Qiskit devuelve las cadenas de bits en orden little-endian, con el bit menos significativo a la izquierda de la cadena, lo que va en contra tanto de la convención aritmética habitual como de la convención de Cirq, que usa big-endian. Por tanto, al leer el resultado de una medición hay que invertir el orden de los bits para interpretarlo correctamente como un entero. Este detalle provocó resultados aparentemente incorrectos durante las primeras pruebas, por lo que fue necesario investigar el origen del problema con detenimiento antes de identificarlo, ya que los circuitos eran correctos y se produjeron los estados cuánticos esperados.

En relación con la adaptación del código, el otro problema fue la migración de la API SamplerV1 a SamplerV2. La implementación de referencia de Benjamin Asseff usaba la interfaz antigua, que se eliminó en versiones recientes de Qiskit-Aer. La nueva requiere circuitos en formato ISA, cosa que la antigua no exigía, y devuelve los resultados a través de result.data en lugar de result.quasi_dists. La migración fue imprescindible para que la implementación funcionara con las versiones actuales de las librerías y no resultó sencilla, ya que la semántica de algunos campos de resultado cambió entre versiones de formas que no siempre están bien documentadas.

En retrospectiva, estos problemas son la expresión de algo más amplio. Qiskit es el único framework del benchmark que exige transpilación explícita como paso previo a la ejecución, lo que lo diferencia estructuralmente de los demás. El tiempo de inicio de Qiskit incluye tanto la inicialización del simulador como el tiempo del PassManager, por lo que no es comparable directamente con el tiempo de inicio de Cirq o de los frameworks de Rust, donde la compilación es interna o inexistente. A este respecto, los datos del benchmark deben interpretarse teniendo en cuenta esta asimetría, que no es un defecto de la medición, sino una consecuencia del diseño arquitectónico de Qiskit. Su función de referencia en el proyecto va más allá de la implementación concreta: la corrección de los circuitos definidos aquí permite confiar en que las implementaciones en el resto de los frameworks son equivalentes cuando producen los mismos resultados, ya que todas se derivan de esta.

## Hito: Implementación de Cirq

El punto de partida de la implementación de Cirq fue distinto al de todos los frameworks siguientes. Como Qiskit ya existía y sus circuitos estaban validados, el trabajo no consistió en diseñar los algoritmos desde cero, sino en adaptar los circuitos ya definidos al modelo de programación de Cirq, que difiere del de Qiskit en aspectos importantes. Cirq es el framework de computación cuántica de Google Quantum AI y su filosofía consiste en proporcionar al programador un control explícito y total sobre lo que ocurre en el circuito, sin transpilación implícita, sin optimizaciones automáticas y sin que el framework añada ninguna capa entre el circuito descrito y el circuito ejecutado. Lo que se escribe es exactamente lo que se ejecuta. Esta transparencia resulta útil para realizar una evaluación comparativa del rendimiento, pero también exige que ciertos aspectos que Qiskit gestionaba automáticamente (la descomposición de la MCZ y la gestión del endianness en la medición) queden bajo la responsabilidad explícita del programador.

La diferencia más inmediata al portar el circuito de Grover fue el sistema de qubits. En Cirq, los qubits no son índices de un registro, sino objetos de primera clase, como cirq.LineQubit.range(n), que devuelve una lista de objetos LineQubit sobre los que se aplican las puertas directamente. Esto no supone ninguna complicación funcional, pero sí cambia la forma en que se lee el código y en que se razona sobre qué qubit recibe qué puerta. La segunda diferencia es el endianness. Cirq utiliza big-endian: LineQubit(0) es el bit más significativo en la medición, lo que es la convención inversa a la de Qiskit. Para que el oráculo produzca el resultado correcto, hay que mapear el bit i del objetivo al qubit de índice n - 1 - i en lugar de al qubit de índice i, de modo que la cadena de bits medida coincida con la representación binaria del objetivo en el orden esperado.

La MCZ se construye con cirq.Z.controlled(num_controls=n-1), que es conceptualmente equivalente a ZGate().control(n-1) de Qiskit, pero sin la intervención del PassManager en la descomposición. En Cirq, el simulador maneja la puerta controlada directamente sin descomponerla en puertas primitivas, lo que hace que la construcción sea más limpia desde el punto de vista del código, aunque diferente en términos de lo que realmente se simula a nivel de puertas elementales. La ejecución del circuito es más directa que en Qiskit: simulator.run(qc, repetitions=num_shots) devuelve un resultado cuyo histograma se obtiene con result.histogram(key="result"), que ya muestra los valores como enteros en lugar de cadenas de bits, por lo que ya no es necesario invertir los bits como ocurría en Qiskit. No hay transpilación, ni formato ISA ni PassManager.

La implementación de Shor en Cirq siguió un enfoque radicalmente distinto al de Qiskit, no en la lógica del algoritmo, sino en la forma de implementar la exponenciación modular. En lugar de construir explícitamente el circuito de aritmética cuántica (como hace AdderCircuit en Qiskit con sumas modulares en el dominio de Fourier), Cirq ofrece la abstracción cirq.ArithmeticGate, que permite definir una puerta cuántica especificando únicamente su acción clásica mediante el método apply(). La clase ModularExp extiende ArithmeticGate e implementa en el método apply() la función que mapea el par de valores (objetivo, exponente) al resultado de la exponenciación modular. El simulador construye internamente la unidad completa a partir de esa función clásica, por lo que no es necesario que el programador codifique ninguna puerta de fase ni ningún sumador en el dominio de Fourier.

Esto tiene una consecuencia directa sobre el número de qubits del circuito. Como la exponenciación modular no se descompone en puertas primitivas, sino que el simulador la evalúa directamente como una permutación de estados de la base computacional, no son necesarios los qubits ancilla; el circuito tiene solo dos registros: el de exponente, con 2n qubits, y el de objetivo, con n qubits. Esto supone una reducción con respecto al circuito de Beauregard, que requiere tres registros (con n + 2 ancillas adicionales). La QFT inversa sobre el registro de exponente se aplica con cirq.qft(*exponent_qubits, inverse=True), que es una primitiva nativa de Cirq y no requiere ninguna implementación manual. El resultado es un circuito más compacto en términos de descripción, aunque hay que tener en cuenta que esta compacidad se consigue a costa de una simulación interna menos transparente.

Cabe señalar que el uso de ArithmeticGate tiene implicaciones importantes para la validez del benchmark. Se trata de una abstracción que sirve de atajo para el simulador: la unitaria se construye evaluando la función clásica sobre todos los estados de la base, lo que es computacionalmente viable en la simulación, pero no corresponde a ningún circuito cuántico que se pueda realizar en hardware. En el contexto de este proyecto, cuyo objetivo es medir el rendimiento de los simuladores y no la eficiencia del hardware cuántico real, este enfoque es aceptable. Sin embargo, es importante tenerla en cuenta al comparar los tiempos de Cirq con los de Qiskit para Shor, ya que Cirq no mide el tiempo necesario para simular el circuito de Beauregard, sino el tiempo que se tarda en construir y aplicar la permutación de estados correspondiente a la exponenciación modular, que es una operación diferente con un perfil de coste diferente.

La suite de pruebas de Cirq tiene tres archivos: test_grover.py verifica la búsqueda para distintos tamaños de registro y comprueba que el resultado más frecuente coincide con el objetivo especificado; test_shor.py cubre los atajos clásicos (par N, potencia perfecta y gcd no trivial) y la factorización completa con semilla fija para determinismo, y test_modular_exp.py verifica directamente la clase ModularExp, comprobando que la función aplicar devuelve el resultado correcto de la exponenciación modular para distintas combinaciones de base, exponente y módulo. Este último archivo es funcionalmente equivalente al archivo test_adder.py de Qiskit, ya que valida la corrección de la operación aritmética central; sin embargo, en Cirq esta validación se reduce a comprobar la función Python apply() y no un circuito cuántico propiamente dicho.

El problema más relevante durante la implementación fue el endianness, que aquí resultó más sutil que en Qiskit. En Qiskit, el problema era evidente: la inversión de bits era necesaria y estaba documentada. En Cirq, el histograma de resultados ya devuelve enteros directamente, lo que da la falsa impresión de que no hay que preocuparse por el orden de los bits. Sin embargo, la conversión entre bits del objetivo y qubits del circuito debe realizarse explícitamente en el oráculo, utilizando el índice n-1-i para big-endian. Si se utiliza el índice i, como en Qiskit, el oráculo indica el estado correcto en el espacio de amplitudes, pero la medición devuelve el entero con los bits invertidos. Este error es difícil de detectar en pruebas simples porque, para ciertos valores de objetivo (por ejemplo, estados simétricos como el todo-unos o el estado con un solo bit), el resultado es el mismo independientemente del orden.

El otro aspecto que requirió atención fue comprender las limitaciones de ArithmeticGate. La documentación de Cirq no deja del todo claro que esta abstracción no genera un circuito físicamente realizable, sino que delega la computación en el simulador. Esto es relevante porque implica que el tiempo de simulación de Shor en Cirq mide algo cualitativamente diferente a lo que mide en Qiskit, y reconocer esa diferencia llevó su tiempo.

Cirq es el framework con el tiempo de arranque más bajo del benchmark. Al no haber transpilación ni inicialización de un backend pesado como qiskit-aer, el tiempo de arranque es prácticamente el necesario para instanciar Cirq.Simulator, que es mínimo. En este sentido, Cirq ofrece el perfil de medición más limpio de todos los frameworks de Python, ya que el tiempo de construcción del circuito, el de inicio y el de simulación están bien separados y ninguno de ellos incluye costes de compilación ocultos. La diferencia más notable con respecto a los demás es el uso de ArithmeticGate para Shor, lo que hace que Cirq sea el único framework del benchmark donde la exponenciación modular no está implementada como un circuito cuántico real, sino como una operación de permutación de estados definida clásicamente.

## Hito: Implementación de CudaQ

CudaQ es el framework de computación cuántica de NVIDIA y, dentro del benchmark, representa el tercer modelo de programación distinto después de Qiskit y Cirq. La diferencia fundamental respecto a los dos anteriores no solo radica en la API, sino también en el paradigma: CudaQ no construye objetos de circuito que se pasan a un simulador externo, sino que define kernels cuánticos de forma imperativa mediante un builder, con una semántica más cercana a la programación de shaders GPU que a la manipulación de circuitos. La elección de CudaQ para la evaluación de referencia se debe a que es el único framework del conjunto que ofrece aceleración de hardware real mediante CUDA, lo que lo convierte en un caso de estudio interesante para el análisis de rendimiento. No obstante, en el contexto de este proyecto, las mediciones se realizaron sobre el objetivo de CPU (qpp-cpu) para mantener la comparabilidad con el resto de los frameworks.

La construcción del circuito de Grover en CudaQ comienza con cudaq.make_kernel(), que devuelve un objeto kernel sobre el que se invocan métodos para añadir puertas. Los qubits se asignan con kernel.qalloc(n) y las puertas se aplican llamando directamente a métodos del kernel: kernel.h(qubit), kernel.x(qubit) y kernel.cz(control, target). Esta interfaz imperativa es más verbosa que la de Qiskit o Cirq, pero tiene una característica relevante para la evaluación de referencia: no hay separación entre la descripción del circuito y su compilación. El kernel se construye y se compila internamente por MLIR en un solo paso, por lo que el tiempo de construcción ya incluye la compilación.

El endianness en CudaQ tiene una particularidad que conviene señalar. El circuito utiliza indexación little-endian para los qubits (el qubit 0 corresponde al bit 0 del objetivo), igual que Qiskit. Sin embargo, cudaq.sample() devuelve secuencias de bits en orden MSB-first, por lo que la cadena de bits tiene el qubit 0 a la derecha. Para mantener la convención uniforme del benchmark, hay que invertir cada cadena de bits antes de construir el histograma de resultados, lo que se hace con bitstring[::-1]. Este detalle no se documenta de forma destacada en la documentación oficial y fue fuente de confusión durante el desarrollo.

Además, el modelo de programación de CudaQ impone una restricción que afecta directamente a la estructura del código: los kernels no pueden componerse dinámicamente. En Qiskit, en cambio, se pueden construir el oráculo y el difusor como circuitos independientes y luego concatenarlos con la instrucción circuit += oracle. En CudaQ, en cambio, eso no es posible: el circuito completo, que incluye la preparación del estado inicial, el bucle de iteraciones, el oráculo, el difusor y la medición, debe construirse de forma inline dentro de un único kernel. Esto hace que el código sea más largo y menos modular, pero es una restricción del modelo de compilación de CudaQ y no hay forma de evitarla sin cambiar el framework.

La implementación de Shor en CudaQ siguió un camino completamente diferente al de Qiskit y Cirq. La aritmética QFT de Beauregard requiere una jerarquía de circuitos que no se puede construir con la misma modularidad en CudaQ que en Qiskit, ya que no existe un equivalente al AdderCircuit que permita componer operaciones cuánticas anidadas. ArithmeticGate es una abstracción específica de Cirq. El enfoque adoptado fue una red de permutaciones: en lugar de implementar la exponenciación modular como aritmética cuántica, se calcula clásicamente la permutación de estados de la base computacional que corresponde a la operación |y> → |A^(power) * y mod N> para cada potencia de A, y esa permutación se implementa en el circuito como una red de operaciones de intercambio controladas.

La función build_mod_exp_permutation calcula esa permutación de forma clásica para una potencia determinada. El resultado es un diccionario que asocia cada estado de entrada con su estado de salida. La función controlled_swap_permutation recibe este diccionario y lo descompone en ciclos disjuntos, basándose en el hecho matemático de que cualquier permutación se puede escribir como producto de ciclos. A su vez, cada ciclo se descompone en trasposiciones, y cada trasposición (el intercambio de dos estados |a> y |b>) se implementa como una secuencia de puertas CNOT multiconfiguradas que actúan sobre los bits que difieren entre a y b. El resultado es un circuito completamente explícito, sin ninguna abstracción de alto nivel, en el que cada puerta corresponde a una operación física realizable.

La QFT inversa tampoco está disponible como primitiva nativa en CudaQ, a diferencia de lo que ocurre en Cirq, donde cirq.qft(..., inverse=True) es una sola línea. En CudaQ fue necesario implementarla manualmente en qft.py usando puertas cr1 (rotación de fase controlada) y swap. El circuito resultante aplica las rotaciones en orden inverso al de la QFT directa, con los intercambios al principio para reordenar los qubits antes de las rotaciones.

La suite de pruebas de CudaQ tiene cuatro archivos. test_grover.py comprueba la corrección del algoritmo de búsqueda para distintos valores de n y target. test_shor.py cubre la factorización completa con los mismos casos que las pruebas de Qiskit y Cirq. test_permutation.py comprueba que build_mod_exp_permutation genera la permutación adecuada para combinaciones conocidas de A, N y potencia, y que controlled_swap_permutation implementa dicha permutación de manera correcta en un circuito de pocos qubits, donde el resultado se puede verificar mediante simulación directa. test_qft.py comprueba que la QFT manual genera la transformada adecuada, mediante comparación con el resultado esperado para estados de la base estándar. Estos dos últimos archivos no tienen equivalente en Qiskit ni en Cirq, ya que las operaciones equivalentes son primitivas del framework.

El problema más complejo de toda la implementación de CudaQ fue el endianness del registro de control en el circuito de Shor. CudaQ almacena los qubits en big-endian: el qubit de índice 0 es el MSB en la cadena de bits medida. Para que la QFT inversa reconstruya correctamente la fase estimada, el qubit de índice 0 del registro de control tiene que controlar la potencia más alta de A, que es A elevado a 2^(m-1). Si el mapeo entre índice de qubit y potencia de A se hace en el orden equivocado, la QFT inversa produce un resultado que es la imagen especular de la fase correcta, y los valores medidos no corresponden a ningún múltiplo reconocible de 2^m/r. Identificar este error requirió revisar con detalle el orden en que los qubits de control se mapean a las potencias sucesivas de A en el bucle de exponenciación modular.

La restricción de no poder componer kernels dinámicamente también supuso un obstáculo durante el desarrollo. La primera versión del código intentaba reutilizar sub-kernels para el oráculo y el difusor de Grover de la misma forma que en Qiskit, lo que provocó errores durante la ejecución que no resultaban evidentes a primera vista. Una vez comprendida la restricción del modelo de compilación, el código se reorganizó para construir todo el circuito inline, lo que supuso una pérdida de modularidad inherente al framework.

CudaQ es el único framework de referencia que puede ejecutarse tanto en CPU como en GPU con el mismo código, cambiando únicamente el objetivo con CudaQ.set_target("nvidia"). En el benchmark se usa qpp-cpu para mantener la comparabilidad, pero la posibilidad de activar la aceleración de la GPU con un solo cambio de configuración es una de las razones por las que CudaQ resulta particularmente interesante para el análisis de rendimiento. La implementación de Shor mediante una red de permutaciones es la única del benchmark que no utiliza ninguna forma de aritmética en el dominio de Fourier para la exponenciación modular, por lo que el perfil de profundidad del circuito es cualitativamente diferente al de Qiskit, a pesar de que el número total de qubits sea similar.

## Hito: Implementación de QDisLib y circuit cutting

El hito de QDisLib fue, desde el principio, cualitativamente distinto a los tres anteriores. Qiskit, Cirq y CudaQ son simuladores de propósito general que ejecutan circuitos cuánticos de forma directa y autosuficiente. QDisLib, por su parte, no es un simulador, sino una capa que opera sobre Qiskit y cuya función específica es descomponer circuitos en subcircuitos mediante la técnica de corte de circuitos y coordinar su ejecución distribuida. Esto tiene una implicación práctica inmediata para la implementación. Como QDisLib complementa a Qiskit en lugar de sustituirlo, no fue necesario reimplementar los algoritmos de Grover y Shor desde cero, sino que bastó con reutilizar los circuitos ya construidos en el módulo de Qiskit y añadir una capa de ejecución que invocara las funciones find_cut y wire_cutting de QDisLib. El primer paso fue, por tanto, establecer esta arquitectura de delegación: el módulo de QDisLib importa directamente los constructores de circuito del módulo de Qiskit y solo modifica el paso de ejecución.

Para el algoritmo de Grover, el fichero grover.py expone dos funciones principales. La función search implementa la ejecución estándar del circuito de Grover mediante SamplerV2 y PassManager, de manera esencialmente idéntica a la de Qiskit. La única diferencia es que el bloque de ejecución está envuelto en un bloque de manejo de excepciones que detecta si QDisLib no está disponible en el entorno. En ese caso, el circuito se ejecuta directamente sin corte. Cabe señalar que este bloque de ejecución con QDisLib dentro de la función search es, en la práctica, un marcador de posición, ya que el camino con QDisLib sigue ejecutando el circuito completo con el muestreador en lugar de invocar el corte. La función que efectivamente aplica el corte de circuito es search_with_cutting, que sí llama a find_cut con el circuito transpilado y, a partir del resultado, invoca wire_cutting para la ejecución distribuida. El resultado de wire_cutting es un valor de expectación, no una distribución de frecuencias, por lo que la semántica de la devolución es diferente a la del resto de frameworks y hay que tratarla como tal en la evaluación.

La implementación de Shor sigue exactamente el mismo patrón estructural. Las funciones find_order y find_factor delegan en el módulo de Qiskit para construir el circuito y utilizan SamplerV2 para ejecutarlo, con el mismo mecanismo de detección de QDisLib y fallback. Las funciones find_order_with_cutting y find_factor_with_cutting añaden el corte mediante las funciones find_cut y wire_cutting. En el caso de Shor, el circuito es considerablemente más profundo y ancho que el de Grover, con un número de qubits que escala según 4n + 2. El parámetro de precisión del registro de control se calcula como 2 * ceil(log2(N)), que determina el número de qubits del registro de exponente. Este parámetro es una heurística que equilibra la precisión y el coste computacional: valores más altos aumentan la probabilidad de que la medición corresponda a un múltiplo útil, pero incrementan el tamaño del circuito de manera cuadrática en lo que respecta al corte.

La parte más delicada de toda la implementación fue la gestión de los tiempos de ejecución de las funciones de QDisLib. Tanto find_cut como wire_cutting pueden tardar un tiempo arbitrariamente largo, que depende del tamaño del circuito. find_cut resuelve un problema de optimización combinatoria cuya complejidad crece con el número de qubits y puertas. wire_cutting ejecuta los subcircuitos y recombina los resultados clásicamente. Para evitar que la evaluación quedara bloqueada indefinidamente en una de estas funciones, ambas se ejecutan en hilos de proceso separados con un tiempo de espera máximo explícito: treinta segundos para find_cut y ciento veinte para wire_cutting. Si el hilo no termina dentro de ese plazo, la función devuelve un resultado de error y la prueba de referencia registra el tiempo agotado. Los resultados se transmiten fuera de los hilos mediante contenedores de listas mutables, que es el mecanismo más directo para capturar valores de retorno desde un hilo secundario en Python sin recurrir a la función Queue ni a estructuras más complejas. Hay dos umbrales mínimos que controlan cuándo se intenta el corte: para el algoritmo de Grover, el circuito debe tener al menos cinco qubits y el número máximo de qubits por subcircuito debe ser al menos tres; para el algoritmo de Shor, el umbral es ligeramente más estricto porque el circuito es más profundo y los subcircuitos resultantes necesitan más margen.

La suite de pruebas consta de dos archivos: test_grover.py, que cubre la búsqueda para distintos tamaños de registro y verifica que el estado más frecuente coincida con el objetivo, incluyendo el caso límite de target igual a cero, y test_shor.py, que cubre la factorización completa con semilla fija para garantizar el determinismo, los atajos clásicos para números pares y potencias perfectas, y la detección del caso en que el máximo común divisor de la base y el módulo es mayor que uno. Todos los tests utilizan la ruta de ejecución estándar con SamplerV2, y no la de corte con QDisLib, porque el corte no genera una distribución de probabilidad comparable y su verificación de corrección requeriría un criterio diferente.

En cuanto a las particularidades del hito, el aspecto que más condicionó el desarrollo fue la madurez de la API de QDisLib. Que la biblioteca espere el atributo .nqubits cuando Qiskit expone .num_qubits es un ejemplo representativo de los problemas de compatibilidad que surgieron: el circuito transpilado devuelto por PassManager no tiene ese atributo, por lo que hay que añadirlo manualmente con qc_isa.nqubits = qc_isa.num_qubits antes de pasarlo a find_cut. No es una solución elegante, pero es la única posible sin modificar el código de QDisLib. De hecho, la función de corte de circuito queda deshabilitada en la ejecución principal del benchmark y solo se mide en un modo separado, ya que el sobrecoste temporal que introduce el corte no tiene justificación en un contexto de simulación, donde no hay ventaja computacional en distribuir la ejecución entre subcircuitos. El corte es una técnica diseñada para hardware real con qubits limitados y, si se traslada a un simulador de vector de estado, se invierte la relación coste-beneficio. Esta circunstancia se refleja en los resultados, donde los tiempos de QDisLib son sistemáticamente más altos que los de Qiskit para los mismos circuitos.

## Hito: Implementación de q1tsim

El hito de q1tsim supuso el salto al desarrollo en Rust y, con él, un cambio de contexto bastante marcado respecto a los tres frameworks de Python. La biblioteca expone una API orientada a circuitos explícitos. El método Circuit::new(total_qubits, total_cbits) crea el circuito y los métodos h, x, z, cx, measure y similares añaden puertas qubit por qubit. Por último, el método execute lanza la simulación por vector de estado. No hay transpilación, no hay primitivas de alto nivel ni existe ningún equivalente a ZGate().control(n-1) de Qiskit o a cirq.Z.controlled(num_controls=n-1) de Cirq. Que q1tsim no incluyera una puerta Z multi-controlada nativa fue el primer problema concreto que hubo que resolver y cuya solución determinó toda la estructura del módulo de Grover.

La puerta Z multi-controlada se construye mediante conjugación de Hadamard: se aplica H al qubit objetivo, luego la X multi-controlada equivalente y, por último, se deshace H, lo que restituye la semántica de la Z multi-controlada. El problema se traslada entonces a cómo construir la puerta X multi-controlada para un número arbitrario de controles. Para uno o dos controles existen puertas directas (CX y CCX de Toffoli). Para tres o más controles, q1tsim tiene la puerta Toffoli (CCX), pero no extiende la cadena de forma nativa. La solución consiste en descomponer en escalera los Toffolis con qubits ancilla: el primer Toffoli utiliza dos qubits de control y un ancilla como objetivo intermedio; el siguiente Toffoli usa ese ancilla y el siguiente qubit de control, y así sucesivamente hasta alcanzar el qubit de destino. Para n qubits de control se necesitan n-2 ancillas, que se alojan en índices separados del registro y se reinician siempre después de cada uso para que permanezcan en estado cero. Si las ancillas no se devolvieran al estado inicial, contaminarían la distribución de medidas del algoritmo de Grover, ya que histogram_string mide todos los qubits registrados.

La implementación de Shor en q1tsim sigue el mismo enfoque de red de permutaciones que en CudaQ, adaptado al sistema de tipos de Rust. La disposición de los qubits se organiza en tres zonas: el registro de control, que va de [0..m), donde m = 2 * ceil(log2(N)) es la precisión de la estimación de fase; el registro objetivo, que va de [m..m+w), con w = ceil(log2(N)) bits; y las ancillas para la escalera de Toffolis, que van de [m+w..total). Para cada bit de control en la posición i, se calcula clásicamente la permutación x → a^(2^(m-1-i)). Para todos los estados de base del registro objetivo, x se descompone en ciclos disjuntos y cada ciclo en transposiciones, y cada transposición se implementa como una puerta X multi-controlada. La QFT inversa sobre el registro de control se construye manualmente con puertas CU1 de ángulo π/2^(j-i+1) e intercambios de qubit al final, siguiendo la construcción estándar del circuito de la transformada de Fourier cuántica. Todo esto se realiza sin ningún tipo de optimización automática de puertas, por lo que el circuito final es más grande que en Qiskit, pero completamente explícito.

Un detalle sutil que requirió atención fue la codificación de las cadenas de bits del histograma. La función histogram_string de q1tsim devuelve cadenas en orden MSB primero, por lo que el qubit de mayor índice aparece en la posición más a la izquierda de la cadena. Sin embargo, en el circuito de estimación de fase, el qubit de índice cero del registro de control es el bit menos significativo de la fase estimada, ya que la QFT inversa coloca la parte entera de la fase en el qubit de mayor índice y la parte fraccionaria más fina, en el de menor índice. Si se convierte directamente la cadena a entero sin invertirla, el valor de la fase sería incorrecto y los denominadores que devolvería el algoritmo de fracciones continuas no corresponderían al orden del algoritmo de Shor. La solución es aplicar .chars().rev().collect() a cada cadena antes de interpretarla como número binario. La función limit_denominator, que implementa la expansión en fracciones continuas, se encuentra en el archivo classical.rs y reproduce el algoritmo de convergentes con aritmética racional de forma funcionalmente equivalente a Fraction.limit_denominator de Python, pero está implementada desde cero en Rust, ya que la biblioteca estándar de Rust no incluye ese tipo.

Lo más inesperado del desarrollo no fue ningún algoritmo, sino un problema de enlazado. q1tsim se distribuye como una biblioteca dinámica (createtype = [«dylib»]), por lo que, en macOS y Linux, los binarios que dependen de ella deben enlazar dinámicamente también con la biblioteca estándar de Rust. El problema es que el compilador no inserta por defecto la ruta de la sysroot en el binario resultante, por lo que, al ejecutarlo, el sistema operativo no sabe dónde encontrar libstd-*.dylib y se produce un error del tipo «Library not loaded». Para resolverlo, fue necesario escribir un script build.rs que, en tiempo de compilación, consulta rustc –print sysroot, reconstruye la ruta {sysroot}/lib/rustlib/{target}/lib y la inyecta como argumento de enlazado rustc-link-arg-bin con la bandera -Wl,-rpath,{ruta}. Al aplicarse específicamente a cada binario mediante cargo:rustc-link-arg-bin en lugar de RUSTFLAGS globales, no interfiere con el resto del espacio de trabajo ni con la compilación cruzada para ARM64.

La medición de la memoria máxima de proceso también exigió código específico para cada plataforma. En Linux, el sistema de archivos /proc/self/status muestra la línea VmHWM, que contiene el pico histórico de RSS en kilobytes y que se puede leer y procesar con operaciones de archivo estándar. En macOS, esta ruta no existe, por lo que hay que invocar la llamada al sistema getrusage con la bandera RUSAGE_SELF, que devuelve el campo ru_maxrss en bytes, no en kilobytes como en Linux. Como Rust no expone getrusage en su biblioteca estándar, se define un binding mínimo en unsafe con solo los campos necesarios de la estructura rusage. El resultado es una función, peak_rss_mb, con dos ramas de compilación condicional que devuelve cero en cualquier otra plataforma.

La suite de pruebas incluye tres pruebas para Grover y diez para Shor. Las pruebas de Grover verifican la búsqueda para registros de tres y cuatro qubits, incluido el caso en que el objetivo es cero, que requiere que el oráculo funcione correctamente cuando ningún qubit recibe el volteo X. Los tests de Shor abarcan el cálculo de orden para distintas bases mod 15, los atajos clásicos para números pares y potencias perfectas, el rechazo de bases con máximo común divisor mayor que uno y la factorización completa. Este último test está marcado con #[ignore] en el código fuente porque implica ejecutar el circuito cuántico completo, lo que tarda varios segundos, y no es deseable que se ejecute en cada compilación durante el desarrollo.

## Hito: Implementación de quantr

La implementación de quantr llegó inmediatamente después de q1tsim y, en muchos aspectos, fue la más fluida de todas las realizadas en Rust. Ambas bibliotecas comparten la misma familia de problemas: ninguna tiene puertas multicontroladas nativas más allá de la Toffoli, ninguna hace transpilación automática y las dos requieren gestionar el endianness de las cadenas de bits. Sin embargo, la API de quantr tiene una filosofía ligeramente distinta que afecta a la forma en que se construye y se ejecuta el circuito. En lugar de exponer métodos directos sobre el objeto del circuito, como h(qubit) o cz(control, target), quantr define un enum Gate cuyos valores se pasan a circuit.add_gate(Gate::H(qubit)) o circuit.add_gate(Gate::CNot(control, target)). La diferencia no es solo sintáctica: el enum hace que el compilador de Rust obligue a cubrir todos los casos en los patrones de coincidencia, lo que resultó útil para garantizar que la construcción del circuito fuera exhaustiva y no se olvidara ninguna variante.

La construcción de la puerta Z multi-controlada sigue el mismo esquema de conjugación de Hadamard que en q1sim: primero se aplica Gate::H al qubit objetivo, luego la X multi-controlada y, por último, se deshace el Hadamard para recuperar la semántica de la Z controlada. La X multi-controlada se construye con la misma escalera de Toffolis con ancillas para tres o más controles, por lo que tanto el oráculo de Grover como el difusor requieren n-2 qubits ancilla cuando el registro de búsqueda tiene n qubits. La diferencia con respecto a q1tsim es que el patrón de acceso a las ancillas en quantr se expresó con más facilidad gracias al uso de puertas y a la posibilidad de construir las puertas como valores antes de añadirlas al circuito, lo que permitió calcular todos los índices por adelantado en variables locales sin mezclar la lógica de construcción con la de adición al circuito.

Otra diferencia sustancial con respecto a q1tsim es la separación explícita entre simulación y medición. En quantr, la función circuit.simulate() ejecuta la evolución unitaria del circuito y devuelve el vector de estado como un ProductState, mientras que la función circuit.measure_all(shots) realiza las mediciones probabilísticas sobre ese estado y devuelve un histograma. Ambos pasos son independientes y se pueden cronometrar por separado, lo que encaja de forma natural con la separación entre build_time y simulation_time que el benchmark ya utilizaba en los frameworks de Python. En q1tsim, ambas fases se realizan en una sola llamada a execute, por lo que en quantr la separación es más explícita y la instrumentación temporal más precisa. El resultado de la función measure_all es un HashMap<ProductState, usize>, donde cada clave es un estado y el valor es el número de veces que se observó. Además, el resultado de la coincidencia de patrones sobre Measurement::Observable o Measurement::NonObservable indica si el circuito tenía bits clásicos registrados.

La implementación de Shor utiliza el mismo enfoque de red de permutaciones que q1tsim, con las mismas fases de descomposición en ciclos y transposiciones, pero con una disposición diferente del registro objetivo. En q1tsim, el bit lógico k del registro objetivo se mapea directamente al qubit físico m + k. En quantr, el mapeo está invertido: el bit lógico k se mapea al qubit físico m + (n - 1 - k). Esta inversión se introdujo de forma deliberada para mantener la compatibilidad con la lógica de construcción de permutaciones existente en los módulos de Python de CudaQ y en el propio q1tsim, de modo que la función build_mod_exp_permutation y toda la cadena de descomposición en ciclos se pudieran reutilizar sin modificaciones. La QFT inversa sobre el registro de control se construye con puertas Gate::CRk(k, control, objetivo), donde k determina el ángulo de rotación 2π/2^(k), en lugar de la CU1 de q1tsim con ángulo explícito. Ambas son equivalentes, pero la interfaz basada en números enteros es más cómoda para el bucle de construcción estándar de la QFT.

Hay un caso especial en la implementación de Shor que merece una mención, ya que la solución adoptada es bastante particular. Cuando el máximo común divisor de la base a y el módulo N es mayor que uno, no es necesario construir el circuito de estimación de orden, ya que el factor se puede devolver directamente del valor del GCD. Sin embargo, quantr no proporciona ninguna forma de crear un quantrError desde código externo, ya que el campo de mensaje del tipo de error es público. Para gestionar este caso excepcional sin generar pánico, la solución fue invocar deliberadamente Circuit::new(0, 0), que intenta crear un circuito de cero qubits y propaga un quantrError que el llamador puede capturar. No es una solución elegante, pero evita introducir un tipo de error propio o modificar la biblioteca principal.

La suite de pruebas se divide en tres grupos. Los tests de Grover cubren cuatro casos: registros de tres y cuatro qubits con distintos objetivos y el caso límite en el que el objetivo es igual a cero. Los tests de Shor cubren siete casos: el cálculo del orden de dos módulo/a quince, la detección de bases con gcd > 1, los atajos clásicos para números pares y potencias perfectas, y la factorización completa, marcada como #[ignore] por su duración. Por último, el paquete classical.rs tiene un conjunto propio de cinco pruebas unitarias para mod_pow, los cuatro casos de borde de limit_denominator y la reducción al orden mínimo mediante factores primos, lo que diferencia a quantr del resto, ya que las funciones de postprocesamiento clásico tienen cobertura independiente del circuito cuántico.

## Hito: Implementación de quantrs2

La incorporación de Quantrs2 al banco de pruebas presentó un perfil de dificultades completamente distinto al de los frameworks anteriores. En q1tsim y quantr, los obstáculos principales habían sido de naturaleza algorítmica o de interfaz: cómo modelar la exponenciación modular con permutaciones, cómo gestionar los tipos de error propios de la biblioteca y qué convención de endianness aplicar al interpretar los resultados. En quantrs2, el problema central es estructural y afecta al sistema de tipos del lenguaje: la clase CircuitN> es const-genérica, lo que significa que el número total de qubits del circuito debe conocerse en tiempo de compilación. Para un benchmark cuya función pública acepta el tamaño del registro como parámetro de entrada en tiempo de ejecución, esto obliga a resolver explícitamente la tensión entre lo que el compilador necesita y lo que el usuario del framework necesita.

La solución adoptada se denomina despacho runtime-to-compile-time y consiste en un bloque match que enumera todas las instancias concretas del parámetro genérico que el programa puede necesitar. En el caso del algoritmo de Grover, la función pública run_grover recibe n (el número de qubits de búsqueda) y lo mapea a la instancia compilada correspondiente: n = 3 activa Circuit3>, n = 4 activa Circuit6> y así sucesivamente hasta n = 8, que activa Circuit14>. La progresión no es lineal porque, a partir de cuatro qubits de búsqueda, la escalera de Toffolis requiere n - 2 qubits ancilla, por lo que el total es TOTAL = n + (n - 2) = 2n - 2. En el caso de Shor, el cálculo es más indirecto, ya que el total depende del valor del módulo N, que determina el número de bits necesarios para el registro de control, el registro objetivo y las ancillas requeridas por la escalera. En este caso, el dispatcher calcula el total en tiempo de ejecución y hace match sobre él, enumerando los valores posibles entre 4 y 20. Cabe mencionar que esta enumeración debe cubrir casos que no forman una progresión regular, ya que distintos valores de N pueden producir totales de qubits que no siguen ningún patrón sencillo.

Hay que tener en cuenta que este patrón de despacho no tiene coste de ejecución más allá de la ramificación del match, pero impone una importante limitación de diseño: cualquier valor de n o de total que no esté enumerado en el match provocará un error en tiempo de ejecución en lugar de un error de compilación. En este sentido, la seguridad que promete el sistema de tipos solo se mantiene dentro del rango enumerado; fuera de él, el programa simplemente no está cubierto. Para los tamaños de referencia definidos en este trabajo, el rango es suficiente, pero es un punto débil que no aparece en ninguno de los otros tres frameworks de Rust.

La ausencia de una puerta de fase controlada nativa fue el segundo obstáculo técnico importante. La QFT inversa sobre el registro de control del algoritmo de Shor requiere rotaciones de fase controladas para construir los ángulos 2π/2^k de cada etapa. En q1tsim, estas rotaciones se implementan directamente con la puerta Gate::CU1(angle). Quantum proporciona Gate::CRk(k) con índice entero. En quantrs2 no existe ninguna de las dos; la API de puertas expone métodos de circuito como c.h(qubit), c.toffoli(c1, c2, target) o c.crz(control, target, angle), pero no una puerta CP o P. La descomposición necesaria para suplir esta carencia se basa en la equivalencia, salvo fase global, CP(λ) = RZ(λ/2) ⊗ I · CRZ(control, target, −λ), que se implementó en la función auxiliar controlled_phase del módulo qft.rs. Dicha función aplica primero c.rz(control, λ/2) y, a continuación, c.crz(control, objetivo, -λ), reproduciendo el efecto de una puerta de fase controlada con las primitivas disponibles.

La convención de endianness es notablemente más cómoda en quantrs2 que en quantr, ya que en este último el qubit 0 corresponde al bit más significativo del índice de estado, lo que obliga a invertir la cadena de bits antes de interpretar el resultado como un entero. En cambio, en quantr2, el qubit 0 es el bit menos significativo, igual que en Qiskit y en los frameworks de Python del proyecto, por lo que el entero se puede leer directamente del índice sin necesidad de realizar ninguna transformación adicional. De hecho, la función sample_search_qubits construye la cadena de bits iterando los qubits de mayor a menor índice y escribiendo cada bit en orden MSB-first, lo que produce directamente una representación legible y compatible con el resto del banco. Esta alineación con la convención más habitual simplificó el procesamiento posterior y eliminó una fuente de errores que había aparecido en quantr.

La organización del proyecto en varios crates separados (es decir, quantrs2-core, quantrs2-circuit, quantrs2-sim y el propio crate de benchmark) no generó fricciones significativas. A diferencia de q1tsim, que requería un archivo build.rs para enlazar dinámicamente la biblioteca del simulador, Quantrs2 es una dependencia habitual de Cargo y el enlazado se resuelve de forma estática durante la compilación habitual. En cualquier caso, la separación en crates hace que los tiempos de compilación incremental sean razonablemente cortos cuando solo se modifica el código de benchmark sin afectar a las dependencias, lo que resultó evidente durante el desarrollo iterativo de los dispensadores y de la QFT inversa.

La suite de pruebas de quantrs2 sigue el mismo esquema modular que los frameworks anteriores, con las pruebas inline en los propios módulos, bajo el atributo #[cfg(test)]. Las pruebas de Grover cubren tres casos: búsqueda en un registro de tres qubits con objetivo 5, el caso límite con objetivo 0 (que comprueba que la cadena «000» domina el histograma) y búsqueda en un registro de cuatro qubits con objetivo 11, que pone a prueba el camino del dispatcher que instancia Circuit<6> con dos qubits ancilla activos. Hay un cuarto test que fija explícitamente el número de iteraciones a 2 para verificar que la función acepta el parámetro opcional sin ignorarlo. Los tests de Shor se dividen en dos grupos. El primero cubre las funciones clásicas del módulo classical.rs: exponenciación modular, aproximación de fracciones continuas y reducción al orden mínimo por factores primos. El segundo grupo contiene las pruebas cuánticas completas, marcadas con #[ignore] por su duración, que incluyen la estimación del orden para a = 2, N = 15 y la factorización completa de 15 con varios intentos, de modo que la corrección cuántica se puede verificar cuando se ejecutan explícitamente, pero no bloquean la suite ordinaria de integración continua.

## Hito: Implementación de qcgpu

La implementación de qcgpu completó el conjunto de frameworks de Rust del banco de pruebas y, desde el principio, quedó claro que se trataba de un caso distinto a los tres anteriores. La razón es que qcgpu no ejecuta la simulación sobre la CPU mediante código Rust puro, sino que delega el cálculo del vector de estado en un backend OpenCL, de modo que el trabajo pesado recae sobre la GPU cuando está disponible o sobre la CPU a través del mismo entorno de ejecución en caso contrario. Esta decisión de diseño de la biblioteca, que no es una elección del benchmark, sino una característica intrínseca del framework, tuvo consecuencias prácticas que condicionaron gran parte del trabajo. Hay que tener en cuenta que la dependencia de OpenCL no es opcional ni se puede eludir mediante una ruta de ejecución alternativa. Si el tiempo de ejecución de OpenCL no está presente en la máquina, la creación del estado falla con un error de inicialización antes de que se aplique la primera puerta. En este sentido, la integración de qcgpu no solo obligó a corregir el algoritmo, sino también para tener en cuenta la disponibilidad del hardware, algo que ninguno de los otros frameworks había planteado.

La estructura del proyecto se organizó en el directorio rust/qcgpu, siguiendo la misma organización que los binarios que se venían usando, con qcgpu-grover y qcgpu-shor como puntos de entrada separados. La dependencia principal se declara de forma directa como qcgpu = «0.1», tomándola del crate público. A diferencia de q1tsim, no fue necesario crear ningún archivo build.rs para controlar la vinculación, ya que qcgpu se resuelve como una dependencia de Cargo ordinaria. Ahora bien, la aparente sencillez de la declaración esconde una complicación que hubo que resolver. El repositorio incluye un directorio «vendor» con las crates «ocl» y «ocl-core» copiadas directamente en el árbol de fuentes, en lugar de dejar que Cargo las descargue desde crates.io. Esta decisión, que rompe con la práctica habitual de confiar en el registro público, se tomó para resolver un problema concreto de compatibilidad. Las versiones de OpenCL publicadas en crates.io no siempre son compatibles con todas las versiones de OpenCL disponibles en las plataformas donde se ejecutó el banco de pruebas, por lo que venderizar las dependencias garantizó que la compilación y la ejecución se comportaran de forma reproducible con independencia del entorno concreto de cada máquina.

En el plano de la API, qcgpu introdujo un cambio de modelo respecto a quantrs2 que merece la pena destacar. Mientras que Quantrs2 construía un objeto Circuit parametrizado por el número de qubits mediante genéricos constantes y resolvía el despacho según ese parámetro, QCGPU prescinde por completo de esa maquinaria. Aquí no hay un objeto Circuit sobre el que se acumulan puertas de forma diferida. En su lugar, el framework expone directamente un objeto State que representa el propio vector de estado y que se crea con State::new(n_qubits), tomando el número de qubits como un argumento de ejecución normal y no como un parámetro de tipo. De hecho, las puertas se aplican como métodos que mutan el estado en el acto, con llamadas como state.h(qubit), state.x(qubit), state.cx(control, target) o state.toffoli(c1, c2, target), lo que confiere al código un marcado carácter imperativo. Para las puertas de un qubit controladas de forma arbitraria, se recurre a state.apply_controlled_gate(control, target, gate). Cabe mencionar que este modelo, más plano y sin la indirecta de un circuito intermedio, resultó cómodo para traducir los algoritmos, aunque expone al programador de manera más directa a las carencias del repertorio de puertas de la biblioteca.

Estas carencias fueron el eje del trabajo en Grover. qCGPU no ofrece una puerta CZ nativa ni puertas multicontroladas más allá de la Toffoli, por lo que hubo que reconstruir esas primitivas sobre las básicas, igual que se había hecho en los otros frameworks, pero adaptándose a lo que aquí estaba disponible. La puerta CZ se implementó como la conjugación habitual H seguida de la puerta CX seguida de H sobre el qubit objetivo. Sobre esa base se diseñó la función MCX, que discrimina según el número de controles: con cero controles se reduce a una X simple, con uno a una CX, con dos a una Toffoli y, a partir de tres controles, se despliega la escalera de puertas Toffoli con ancillas en sus fases de avance y deshacer, exactamente el mismo patrón que ya se había establecido en q1tsim, quantr y quantrs2. La puerta mcz se obtuvo rodeando la mcx con Hadamards. En cualquier caso, la contabilidad de recursos no varió: para n qubits de búsqueda se reservan n-2 ancillas cuando n es al menos 3, por lo que el estado total maneja n + (n - 2) qubits en ese régimen y solo n cuando el número de qubits de búsqueda es menor que tres y la escalera no es necesaria.

Shor pudo reutilizar en gran medida el andamiaje conceptual ya desarrollado, lo que confirma que la red de permutaciones diseñada para los frameworks anteriores era suficientemente portátil. La disposición del circuito se mantuvo sin cambios importantes: m qubits de control en el rango inicial, seguidos de n qubits de objetivo y, a continuación, las ancillas, con m fijado en dos veces el techo del logaritmo en base dos de N y n en ese mismo techo. El módulo permutation.rs reprodujo las funciones build_mod_exp_permutation, controlled_transposition y controlled_swap_permutation con el mismo enfoque que en los otros casos, tratando la exponenciación modular como una permutación de estados de la base computacional que se aplica de forma controlada. Del mismo modo, las funciones puramente clásicas del algoritmo, como la exponenciación modular, la reducción de fracciones continuas o la búsqueda del orden mínimo, se trasladaron sin necesidad de modificar el backend, ya que operan sobre enteros y no están relacionadas con el simulador cuántico. Lo que sí cambió fue todo lo relacionado con el repertorio de puertas, que hubo que reescribir según los métodos concretos de State.

El punto más delicado del algoritmo de Shor fue la transformada de Fourier cuántica inversa, que, al igual que en el resto de frameworks de Rust, hubo que escribir a mano, ya que ninguno de ellos incorpora una QFT como primitiva. La implementación en qft.rs construye las rotaciones de fase controladas mediante state.apply_controlled_gate, aplicando la puerta de fase gates::r con el ángulo correspondiente entre cada par de qubits. Ahora bien, cabe señalar una particularidad de la biblioteca que conviene documentar con honestidad: los ángulos de rotación se calculan internamente con precisión simple (f32), y no con precisión doble (f64), que sería lo esperado en un cálculo numérico de este tipo. La consecuencia es que, para registros de control grandes, con m por encima de ocho, se acumula un error de redondeo que degrada la fidelidad de la transformada. Se trata de una limitación real del framework, no de un descuido en la implementación. No obstante, para los valores de N empleados en el banco de pruebas (N menor o igual que quince y, por tanto, m menor o igual que ocho), la precisión de f32 resultó suficiente y no se observó ningún efecto adverso en los resultados. Quedó registrada, eso sí, como una restricción que limitaría la escalabilidad del framework en casos más numerosos.

En cuanto a la codificación de los resultados, qcgpu sigue la convención de los bits menos significativos primero, de modo que el qubit cero se corresponde con el carácter más a la derecha de la cadena, como ya ocurría en Qiskit, CudaQ y quantrs2. La medición se realiza mediante state.measure_many(shots), que devuelve un HashMap que asocia cada cadena de bits observada con su número de apariciones. Durante el postprocesamiento, fue necesario respetar esta orientación con cuidado: para recuperar el índice buscado a partir de una cadena, se toman sus n bits de búsqueda invirtiendo el orden con chars().rev(), de forma que el entero reconstruido coincida con la interpretación esperada y no con su reflejo. Este detalle, que puede parecer menor, es uno de los que provocan fallos silenciosos difíciles de rastrear si no se tiene cuidado, ya que el programa no protesta, simplemente devuelve el resultado equivocado.

Finalmente, la suite de pruebas tuvo que reconocer la naturaleza especial de qcgpu y su dependencia del hardware. El problema es evidente: cualquier prueba que cree un estado necesita un entorno de ejecución de OpenCL operativo, y en el entorno de integración continua no se puede garantizar la disponibilidad de dicho entorno, por lo que esas pruebas fallarían no por un error del código, sino por la ausencia de la infraestructura necesaria. La solución adoptada fue separar las pruebas en dos categorías. Las pruebas de lógica pura, que verifican la fórmula del número de iteraciones de Grover, el cálculo del número de ancillas, la conversión de cadenas de bits, la exponenciación modular, la reducción del denominador o la reducción al orden mínimo, no crean estado alguno, por lo que no afectan a OpenCL y se ejecutan siempre con normalidad. Por el contrario, las pruebas que ejercitan algoritmos completos, como la ejecución de Grover con un objetivo de valor cinco sobre tres qubits, el caso límite con objetivo cero o la búsqueda de orden y de factor en Shor, se marcaron con el atributo #[ignore] para que no se ejecuten de forma automática y solo se lleven a cabo de manera deliberada en una máquina en la que se sepa que OpenCL está disponible. De este modo, la integración continua conserva su valor sobre la parte del código que puede comprobarse sin hardware, sin quedar bloqueada por una dependencia que el servidor de construcción no puede satisfacer.

## Hito: Infraestructura Docker y CI/CD

## Hito: Integración con Supabase

## Hito: Ejecución del benchmark y recogida de datos

## Hito: Redacción de la memoria TFG

## Validación del proyecto

# Planificación y presupuesto del proyecto

# Impacto social y medioambiental

# Conclusiones

# Líneas futuras

# Glosario de términos

# Anexos

# Bibliografía

| [1] | MarketsandMarkets, «IoT Market by Hardware, Software, Service, and Application - Global Forecast to 2024,» [En línea]. Available: https://www.marketsandmarkets.com. |
| --- | --- |
| [2] | European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), «Threat Landscape Report,» 2023. [En línea]. Available: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2023. |
| [3] | I. C. Lago, «Comunicación segura de dispositivos IOT en medios inseguros,» 2024. [En línea]. Available: https://oa.upm.es/82550/. |
| [4] | W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th ed. Pearson, 2017. |